Приложение 9

- к муниципальной программе Георгиевского городского округа Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, благоустройство Георгиевского городского округа Ставропольского края»

- СВЕДЕНИЯ

о составе, значениях и взаимосвязи показателей муниципальной программы Георгиевского городского округа Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, благоустройство Георгиевского

городского округа Ставропольского края»

| - №№ п/п | - Наименование цели, задач, индикаторов их достижения | - Единица измерения |  |  |  |  |  | - Значение показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Ответственный исполнитель, соисполнитель |  |  |  |  | - Код целевой статьи бюджетной классификации расходов (ресурсное обеспечение), источник информации (индикатор достижения) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | - 2019 |  |  |  |  |  | - 2020 |  |  |  |  |  | - 2021 |  |  |  |  |  | - 2022 |  |  |  |  |  | - 2023 |  |  |  |  |  |  | - 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1 | - 2 | - 3 |  |  |  |  |  | - 4 |  |  |  |  |  | - 5 |  |  |  |  |  | - 6 |  |  |  |  |  | - 7 |  |  |  |  |  | - 8 |  |  |  |  |  |  | - 9 |  |  |  | - 10 |  |  |  |  | - 11 |  |  |
| - 1 | - Программа «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, благоустройство Георгиевского городского округа Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Финансовое обеспечение муниципальной программы, в т.ч. | - тыс. руб. |  |  |  |  |  | - 381571,51 |  |  |  |  |  | - 135627,30 |  |  |  |  |  | - 119000,74 |  |  |  |  |  | - 142450,00 |  |  |  |  |  | - 142450,00 |  |  |  |  |  |  | - 142450,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | - 021000000 |  |  |
|  | - средства бюджета ГГО СК, |  |  |  |  |  |  | - 373571,51 |  |  |  |  |  | - 135627,30 |  |  |  |  |  | - 119000,74 |  |  |  |  |  | - 134450,00 |  |  |  |  |  | - 134450,00 |  |  |  |  |  |  | - 134450,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - ответственному исполнителю | - тыс. руб. |  |  |  |  |  | - 360868,43 |  |  |  |  |  | - 122924,22 |  |  |  |  |  | - 111297,66 |  |  |  |  |  | - 126750,00 |  |  |  |  |  | 126750,00 |  |  |  |  |  |  | 126750,00 |  |  |  | - УЖКХ ГГО СК |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - соисполнителю программы | - тыс. руб. |  |  |  |  |  | - 12703,08 |  |  |  |  |  | - 12703,08 |  |  |  |  |  | - 7703,08 |  |  |  |  |  | - 7700,00 |  |  |  |  |  | - 7700,00 |  |  |  |  |  |  | - 7700,00 |  |  |  | - УПДТ - ГГО СК |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - средства местного бюджета, | - тыс. руб. |  |  |  |  |  | - 143839,25 |  |  |  |  |  | - 134701,69 |  |  |  |  |  | - 118075,13 |  |  |  |  |  | - 133450,00 |  |  |  |  |  | 133450,00 |  |  |  |  |  |  | 133450,00 |  |  |  | - УЖКХ ГГО СК |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - ответственному исполнителю | тыс. руб. |  |  |  |  |  | - 131136,17 |  |  |  |  |  | - 121998,61 |  |  |  |  |  | - 110372,05 |  |  |  |  |  | - 125750,00 |  |  |  |  |  | 125750,00 |  |  |  |  |  |  | 125750,00 |  |  |  | - УЖКХ ГГО СК |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - соисполнителю программы | - тыс. руб. |  |  |  |  |  | - 12703,08 |  |  |  |  |  | - 12703,08 |  |  |  |  |  | - 7703,08 |  |  |  |  |  | - 7700,00 |  |  |  |  |  | - 7700,00 |  |  |  |  |  |  | - 7700,00 |  |  |  | - УПДТ - ГГО СК |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - средства краевого бюджета, | тыс. руб. |  |  |  |  |  | - 227456,26 |  |  |  |  |  | 925,61 |  |  |  |  |  | 925,61 |  |  |  |  |  | 1000,00 |  |  |  |  |  | 1000,00 |  |  |  |  |  |  | 1000,00 |  |  |  | - УЖКХ ГГО СК |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - ответственному исполнителю | тыс. руб. |  |  |  |  |  | - 227456,26 |  |  |  |  |  | 925,61 |  |  |  |  |  | 925,61 |  |  |  |  |  | 1000,00 |  |  |  |  |  | 1000,00 |  |  |  |  |  |  | 1000,00 |  |  |  | - УЖКХ ГГО СК |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - соисполнителю программы | - тыс. руб. |  |  |  |  |  | - 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | - УПДТ - ГГО СК |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - средства федерального бюджета, | тыс. руб. |  |  |  |  |  | - 2276,00 |  |  |  |  |  | - 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - ответственному исполнителю | тыс. руб. |  |  |  |  |  | - 2276,00 |  |  |  |  |  | - 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | - УЖКХ ГГО СК |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - соисполнителю программы | тыс. руб. |  |  |  |  |  | - 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | - УПДТ - ГГО СК |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - в т.ч. средства инвестиционного характера | - тыс. руб. |  |  |  |  |  | - 8000,00 |  |  |  |  |  | - 0,00 |  |  |  |  |  | - 0,00 |  |  |  |  |  | 8000,00 |  |  |  |  |  | 8000,00 |  |  |  |  |  |  | 8000,00 |  |  |  | - Средства участников программы |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.1 | - Цель «Проведение государственной и муниципальной политики в сфере жилищного хозяйства на территории ГГО СК» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными домами, в общем числе многоквартирных домов, в которых собственники помещений должны выбрать способ управления данными домами | процентов |  |  |  |  |  | - 100 |  |  |  |  |  | - 100 |  |  |  |  |  | - 100 |  |  |  |  |  | - 100 |  |  |  |  |  | - 100 |  |  |  |  |  |  | - 100 |  |  |  | - УЖКХ ГГО СК |  |  |  |  | - Дв/До*100%, где: - Дв - число многоквартирных домов, выбравших способ управления домом; - До - общее число многоквартирных домов в округе |  |  |
|  | Доля переселённых граждан ГГО СК в результате реализации Программы в общем количестве граждан ГГО СК, признанных в установленном порядке нуждающимися в переселении в текущем году | процентов |  |  |  |  |  | - 100 |  |  |  |  |  | - - |  |  |  |  |  | - - |  |  |  |  |  | - 100 |  |  |  |  |  | - 100 |  |  |  |  |  |  | - 100 |  |  |  | - УЖКХ ГГО СК |  |  |  |  | - Чп/Чн*100%, где: - Чп - число переселённых граждан; - Чн - число граждан ГГО СК, признанных в установленном порядке нуждающимися в переселении в текущем году |  |  |
|  | Доля полностью переселённых многоквартирных домов в результате реализации Программы в общем количестве многоквартирных домов, предусмотренных на переселение в текущем году | процентов |  |  |  |  |  | - 100 |  |  |  |  |  | - - |  |  |  |  |  | - - |  |  |  |  |  | - 100 |  |  |  |  |  | - 100 |  |  |  |  |  |  | - 100 |  |  |  | - УЖКХ ГГО СК |  |  |  |  | - Дп/Дпп*100%, где: - Дп - число полностью переселённых многоквартирных домов; Дпп - число многоквартирных домов, предусмотренных на переселение в текущем году |  |  |
| - 1.2 | Цель «Повышение эффективности и надежности функционирования объектов коммунальной инфраструктуры ГГО СК» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - УЖКХ ГГО СК |  |  |  |  |  |  |  |
|  | электрическая энергия | кВт/ч на 1 прожи-вающего |  |  |  |  |  | 653,50 |  |  |  |  |  | 651,00 |  |  |  |  |  | - 630,0 |  |  |  |  |  | - 615,0 |  |  |  |  |  | - 600,0 |  |  |  |  |  |  | - 600,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | - Оэ/Жмкд*100%, где: - Оэ – объём потребления электрической энергии в многоквартирных домах ГГО СК в год; - Жмкд – число жителей в многоквартирных домах ГГО СК |  |  |
|  | тепловая энергия | Гкал на 1 кв. метр общей площади |  |  |  |  |  | 0,100 |  |  |  |  |  | 0,100 |  |  |  |  |  | - 0,10 |  |  |  |  |  | - 0,099 |  |  |  |  |  | - 0,09 |  |  |  |  |  |  | - 0,09 |  |  |  |  |  |  |  |  | - Отэ/Пмкд/ 12*100%, где: - Отэ – объём потребления тепловой энергии в многоквартирных домах ГГО СК в год; - Пмкд – площадь многоквартирных домов ГГО СК |  |  |
|  | горячая вода | куб. метров на 1 прожи-вающего |  |  |  |  |  | 6,99 |  |  |  |  |  | 6,98 |  |  |  |  |  | - 6,97 |  |  |  |  |  | - 6,95 |  |  |  |  |  | - 6,9 |  |  |  |  |  |  | - 6,9 |  |  |  |  |  |  |  |  | - Огв/Жмкд*100%, где: - Огв – объём потребления горячей воды в многоквартирных домах ГГО СК в год; - Жмкд – число жителей в многоквартирных домах ГГО СК |  |  |
|  | холодная вода | куб. метров на 1 прожи-вающего |  |  |  |  |  | 29,35 |  |  |  |  |  | 28,50 |  |  |  |  |  | - 28,4 |  |  |  |  |  | - 28,3 |  |  |  |  |  | - 28,25 |  |  |  |  |  |  | - 28,25 |  |  |  |  |  |  |  |  | - Охв/Жмкд*100%, где: - Охв – объём потребления холодной воды в многоквартирных домах ГГО СК в год; - Жмкд – число жителей в многоквартирных домах ГГО СК |  |  |
|  | природный газ | куб. метров на 1 прожи-вающего |  |  |  |  |  | 196,00 |  |  |  |  |  | 193,00 |  |  |  |  |  | - 190,0 |  |  |  |  |  | - 189,0 |  |  |  |  |  | - 188,0 |  |  |  |  |  |  | - 188,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | - Ог/Жмкд*100%, где: - Ог – объём потребления газа в многоквартирных домах ГГО СК в год; - Жмкд – число жителей в многоквартирных домах ГГО СК |  |  |
|  | Доля посещений бани в общем объёме производственных возможностей городской бани | процентов |  |  |  |  |  | - 100 |  |  |  |  |  | - 100 |  |  |  |  |  | - 100 |  |  |  |  |  | - 100 |  |  |  |  |  | - 100 |  |  |  |  |  |  | - 100 |  |  |  | - УЖКХ ГГО СК |  |  |  |  | - Бп/Бпс*100%, где: - Бп - число посещений бани; - Бпс - общий объём производственных возможностей городской бани |  |  |
|  | Доля увеличения протяженности инженерных сетей коммунальной инфраструктуры | процентов |  |  |  |  |  | - 1 |  |  |  |  |  | - 1 |  |  |  |  |  | - 1,5 |  |  |  |  |  | - 1,5 |  |  |  |  |  | - 1,5 |  |  |  |  |  |  | - 2 |  |  |  | - УЖКХ ГГО СК |  |  |  |  | - ИСу/ИС* 100%, где: - ИСу - протяженность инженерных сетей с учётом вновь построенных; - ИС - протяженность инженерных сетей на начало года |  |  |
| - 1.3 | Цель «Повышение энергетической эффективности использования топливно-энергетических ресурсов на территории ГГО СК» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - УЖКХ ГГО СК |  |  |  |  |  |  |  |
|  | электрическая энергия | кВт/ч на 1 человека населения |  |  |  |  |  | 23,00 |  |  |  |  |  | 22,50 |  |  |  |  |  | 22,25 |  |  |  |  |  | 22,20 |  |  |  |  |  | 22,15 |  |  |  |  |  |  | 22,15 |  |  |  |  |  |  |  |  | - Оэ/Ж*100%, где: - Оэ – объём потребления электрической энергии в муниципальных бюджетных учреждениях ГГО СК в год; - Ж – число жителей в ГГО СК |  |  |
|  | тепловая энергия | Гкал на 1 кв. метр общей площади |  |  |  |  |  | 0,108 |  |  |  |  |  | 0,107 |  |  |  |  |  | 0,106 |  |  |  |  |  | 0,106 |  |  |  |  |  | 0,105 |  |  |  |  |  |  | 0,105 |  |  |  |  |  |  |  |  | - Отэ/П/ 12*100%, где: - Отэ – объём потребления тепловой энергии в муниципальных бюджетных учреждениях ГГО СК в год; - П – площадь муниципальных бюджетных учреждений ГГО СК ; |  |  |
|  | горячая вода | куб. метров на 1 челове-ка населения |  |  |  |  |  | 0,195 |  |  |  |  |  | 0,190 |  |  |  |  |  | 0,19 |  |  |  |  |  | 0,189 |  |  |  |  |  | 0,18 |  |  |  |  |  |  | 0,18 |  |  |  |  |  |  |  |  | - Огв/Ж*100%, где: - Огв – объём потребления горячей воды в муниципальных бюджетных учреждений ГГО СК в год; - Ж – число жителей ГГО СК |  |  |
|  | холодная вода | куб. метров на 1 челове-ка населения |  |  |  |  |  | 0,695 |  |  |  |  |  | 0,690 |  |  |  |  |  | 0,690 |  |  |  |  |  | 0,685 |  |  |  |  |  | 0,680 |  |  |  |  |  |  | 0,680 |  |  |  |  |  |  |  |  | - Охв/Жмкд*100%, где: - Охв – объём потребления холодной воды в муниципальных бюджетных учреждениях ГГО СК в год; - Ж – число жителей в ГГО СК |  |  |
|  | природный газ | куб. метров на 1 челове-ка населения |  |  |  |  |  | 9,62 |  |  |  |  |  | 9,60 |  |  |  |  |  | 9,60 |  |  |  |  |  | 9,55 |  |  |  |  |  | 9,50 |  |  |  |  |  |  | 9,50 |  |  |  |  |  |  |  |  | - Ог/Жмкд*100%, где: - Ог – объём потребления газа в муниципальных бюджетных учреждениях ГГО СК в год; - Ж – число жителей в ГГО СК |  |  |
|  | Повышение энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры, муниципальных предприятий и учреждений, жилищного фонда ГГО СК | процентов |  |  |  |  |  | 3,00 |  |  |  |  |  | 3,00 |  |  |  |  |  | 3,00 |  |  |  |  |  | 3,00 |  |  |  |  |  | 3,00 |  |  |  |  |  |  | 3,00 |  |  |  | - УЖКХ ГГО СК |  |  |  |  | - требования Федерального закона от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями) |  |  |
| - 1.4 | - Цель «Создание наиболее благоприятной и комфортной среды проживания горожан, обеспечение устойчивого состояния благоустроенности территории ГГО СК, а также максимально возможные снижения экологического загрязнения ГГО СК, путём озеленения его территорий» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Снижение процента негорения светильников уличного освещения | процентов |  |  |  |  |  | 5,00 |  |  |  |  |  | 5,00 |  |  |  |  |  | 5,00 |  |  |  |  |  | 4,00 |  |  |  |  |  | 3,00 |  |  |  |  |  |  | 2,00 |  |  |  | - УЖКХ ГГО СК |  |  |  |  | - УОн/УО*100%, где: - УОн - число не работающих светильников; - УО- общее число светильников уличного освещения |  |  |
|  | Отношение количества посаженных деревьев к общему количеству удалённых аварийных деревьев | процентов |  |  |  |  |  | 100,00 |  |  |  |  |  | 100,00 |  |  |  |  |  | 100,00 |  |  |  |  |  | 100,00 |  |  |  |  |  | 100,00 |  |  |  |  |  |  | 100,00 |  |  |  | - УЖКХ ГГО СК |  |  |  |  | - Дп/Ду*100%, где: - Дп - число посаженных деревьев; - Ду - число удалённых деревьев |  |  |
| - 1.5 | - Цель «Предоставление поддержки в решении жилищной проблемы молодым семьям, признанным в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий в ГГО СК» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях | процентов |  |  |  |  |  | 0,93 |  |  |  |  |  | 0,93 |  |  |  |  |  | 1,2 |  |  |  |  |  | 2,0 |  |  |  |  |  | 2,5 |  |  |  |  |  |  | 2,5 |  |  |  | - УЖКХ ГГО СК |  |  |  |  | - Н у / Нн * 100%, где: - Ну - число населения, улучшивших жилищные условия; - Нн - общее количество населения ГГО СК, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий в текущем году |  |  |
|  | Доля молодых семей ГГО СК, улучшивших жилищные условия, в общем количестве молодых семей ГГО СК, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий в текущем году | процентов |  |  |  |  |  | 100,00 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | 100,00 |  |  |  |  |  | 100,00 |  |  |  |  |  |  | 100,00 |  |  |  | - УЖКХ ГГО СК |  |  |  |  | - МС у / МСн * 100%, где: - МСу - число молодых семей, улучшивших жилищные условия; - МСн - общее количество молодых семей ГГО СК, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий в текущем году |  |  |
| - 1.6 | - Цель «Комплексное развитие улично-дорожной сети ГГО СК, соответствующей нормативным требованиям» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | процентов |  |  |  |  |  | 67,00 |  |  |  |  |  | 66,10 |  |  |  |  |  | 65,0 |  |  |  |  |  | 60,0 |  |  |  |  |  | 50,0 |  |  |  |  |  |  | 49,5 |  |  |  | - УЖКХ ГГО СК |  |  |  |  | - Дп/До*100%, где: - Дп - протяженность дорог, не отвечающая требованиям ГОСТа; - До - общая протяжность дорог ГГО СК |  |  |
|  | Увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, приведённых в состояние, отвечающее требованиям ГОСТа, после проведения реконструкции или ремонта дорог | процентов |  |  |  |  |  | 5,00 |  |  |  |  |  | 5,00 |  |  |  |  |  | 5,00 |  |  |  |  |  | 5,00 |  |  |  |  |  | 5,00 |  |  |  |  |  |  | 5,00 |  |  |  | - УЖКХ ГГО СК |  |  |  |  | - Дп/До*100%, где: - Дп - протяженность дорог, приведённых в состояние, отвечающее требованиям ГОСТа, после проведения реконструкции или ремонта дорог; - До - общая протяжность дорог ГГО СК |  |  |
|  | - Доля дорог общего пользования местного значения, на которых выполнялись работы по содержанию дорог | - процентов |  |  |  |  |  | 100,00 |  |  |  |  |  | 100,00 |  |  |  |  |  | 100,00 |  |  |  |  |  | 100,00 |  |  |  |  |  | 100,00 |  |  |  |  |  |  | 100,00 |  |  |  | - УЖКХ ГГО СК |  |  |  |  | - Др/До*100%, где: - Др - протяженность дорог, на которых выполнялись работы по содержанию; - До - общая протяжность дорог ГГО СК |  |  |
| - 1.7 | Цель «Обеспечение безопасности дорожного движения на улицах ГГО СК» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля светофорных объектов в общем количестве светофорных объектов, на которых выполнялись работы по текущему содержанию и ремонту | - процентов |  |  |  |  |  | 100,00 |  |  |  |  |  | 100,00 |  |  |  |  |  | 100,00 |  |  |  |  |  | 100,00 |  |  |  |  |  | 100,00 |  |  |  |  |  |  | 100,00 |  |  |  | - УЖКХ ГГО СК |  |  |  |  | - Ср/Со*100%, где: - Ср - число светофорных объектов в общем количестве светофорных объектов, на которых выполнялись работы по текущему содержанию и ремонту; - Со - общее число светофоров |  |  |
|  | Доля дорожных знаков, на которых выполнялись работы по текущему содержанию и ремонту | - процентов |  |  |  |  |  | 100,00 |  |  |  |  |  | 100,00 |  |  |  |  |  | 100,00 |  |  |  |  |  | 100,00 |  |  |  |  |  | 100,00 |  |  |  |  |  |  | 100,00 |  |  |  | - УЖКХ ГГО СК |  |  |  |  | - Зр/Зо* 100%, где: - Зр - число знаков в общем количестве знаков, на которых выполнялись работы по текущему содержанию и ремонту; - Зо - общее число знаков |  |  |
| - 1.8 | Цель «Реализация на территории Георгиевского городского округа Ставропольского края единой государственной и муниципальной политики в сфере жилищно-коммунального хозяйства, строительства и дорожной деятельности в пределах своей компетенции» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Достижение запланированных целевых индикаторов и показателей по Программе и по подпрограммам | процентов |  |  |  |  |  | 100,00 |  |  |  |  |  | 100,00 |  |  |  |  |  | 100,00 |  |  |  |  |  | 100,00 |  |  |  |  |  | 100,00 |  |  |  |  |  |  | 100,00 |  |  |  | - УЖКХ ГГО СК |  |  |  |  | - Пд/По*100% где: - Пд - число показателей по которым достигнуты запланированные показатели; - По - общее количество показателей |  |  |
| - 2. | Подпрограмма «Развитие жилищного хозяйства Георгиевского городского округа Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Финансовое обеспечение, в т.ч. | - тыс. руб. |  |  |  |  |  | - 4250,00 |  |  |  |  |  | - 250,00 |  |  |  |  |  | - 250,00 |  |  |  |  |  | - 4150,00 |  |  |  |  |  | - 4150,00 |  |  |  |  |  |  | - 4150,00 |  |  |  | - УЖКХ ГГО СК |  |  |  |  | - 021010000 |  |  |
|  | - средства бюджета ГГО СК, |  |  |  |  |  |  | - 4250,00 |  |  |  |  |  | - 250,00 |  |  |  |  |  | - 250,00 |  |  |  |  |  | - 4150,00 |  |  |  |  |  | - 4150,00 |  |  |  |  |  |  | - 4150,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - ответственному исполнителю | - тыс. руб. |  |  |  |  |  | - 4250,00 |  |  |  |  |  | - 250,00 |  |  |  |  |  | - 250,00 |  |  |  |  |  | - 4150,00 |  |  |  |  |  | - 4150,00 |  |  |  |  |  |  | - 4150,00 |  |  |  | - УЖКХ ГГО СК |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - средства местного бюджета, | - тыс. руб. |  |  |  |  |  | - 4250,00 |  |  |  |  |  | - 250,00 |  |  |  |  |  | - 250,00 |  |  |  |  |  | - 4150,00 |  |  |  |  |  | - 4150,00 |  |  |  |  |  |  | - 4150,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - ответственному исполнителю | - тыс. руб. |  |  |  |  |  | - 4250,00 |  |  |  |  |  | - 250,00 |  |  |  |  |  | - 250,00 |  |  |  |  |  | - 4150,00 |  |  |  |  |  | - 4150,00 |  |  |  |  |  |  | - 4150,00 |  |  |  | - УЖКХ ГГО СК |  |  |  |  |  |  |  |
| - 2.1 | - Задача «Создание условий для повышения качественных характеристик жилищного фонда Георгиевского городского округа Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество аварийных многоквартирных домов, полностью расселённых в результате реализации Подпрограммы |  |  |  |  |  | единиц |  |  |  |  |  | - 10 |  |  |  |  |  | - 0 |  |  |  |  |  | - 0 |  |  |  |  |  | - 8 |  |  |  |  |  | - 15 |  |  |  |  | - 6 |  |  |  | - УЖКХ ГГО СК |  | - статистические данные |  |  |
|  | Количество переселённых граждан в результате реализации Программы |  |  |  |  |  | человек |  |  |  |  |  | - 108 |  |  |  |  |  | - 0 |  |  |  |  |  | - 0 |  |  |  |  |  | - 102 |  |  |  |  |  | - 240 |  |  |  |  | - 114 |  |  |  | - УЖКХ ГГО СК |  | - статистические данные |  |  |
|  | - Мероприятие «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Финансовое обеспечение, в т.ч. | - тыс. руб. |  |  |  |  |  | 4000,0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | - 4000,00 |  |  |  |  |  | - 4000,00 |  |  |  |  |  |  | - 4000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - средства местного бюджета, | - тыс. руб. |  |  |  |  |  | 4000,0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | - 4000,00 |  |  |  |  |  | - 4000,00 |  |  |  |  |  |  | - 4000,00 |  |  |  | - УЖКХ ГГО СК |  |  |  |  | - 021010000 |  |  |
|  | - в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - ответственному исполнителю | - тыс. руб. |  |  |  |  |  | 4000,0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | - 4000,00 |  |  |  |  |  | - 4000,00 |  |  |  |  |  |  | - 4000,00 |  |  |  | - УЖКХ ГГО СК |  |  |  |  | - 02101S6910 - 02101S6920 |  |  |
|  | - Мероприятие «Прочие мероприятия в области жилищного хозяйства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Финансовое обеспечение, в т.ч. | тыс. руб. |  |  |  |  |  | 250,00 |  |  |  |  |  | - 250,00 |  |  |  |  |  | - 250,00 |  |  |  |  |  | - 150,00 |  |  |  |  |  | - 150,00 |  |  |  |  |  |  | - 150,00 |  |  |  | - УЖКХ ГГО СК |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - средства бюджета ГГО СК, | - тыс. руб. |  |  |  |  |  | 250,00 |  |  |  |  |  | - 250,00 |  |  |  |  |  | - 250,00 |  |  |  |  |  | - 150,00 |  |  |  |  |  | - 150,00 |  |  |  |  |  |  | - 150,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - ответственному исполнителю | - тыс. руб. |  |  |  |  |  | 250,00 |  |  |  |  |  | - 250,00 |  |  |  |  |  | - 250,00 |  |  |  |  |  | - 150,00 |  |  |  |  |  | - 150,00 |  |  |  |  |  |  | - 150,00 |  |  |  | - УЖКХ ГГО СК |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - средства местного бюджета, | - тыс. руб. |  |  |  |  |  | 250,00 |  |  |  |  |  | - 250,00 |  |  |  |  |  | - 250,00 |  |  |  |  |  | - 150,00 |  |  |  |  |  | - 150,00 |  |  |  |  |  |  | - 150,00 |  |  |  | - УЖКХ ГГО СК |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - ответственному исполнителю | тыс. руб. |  |  |  |  |  | 250,00 |  |  |  |  |  | - 250,00 |  |  |  |  |  | - 250,00 |  |  |  |  |  | - 150,00 |  |  |  |  |  | - 150,00 |  |  |  |  |  |  | - 150,00 |  |  |  | - УЖКХ ГГО СК |  |  |  |  | - 0210221310 |  |  |
| - 3. | - Подпрограмма «Развитие коммунального хозяйства Георгиевского городского округа Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Финансовое обеспечение, в т.ч. | - тыс. руб. |  |  |  |  |  | - 24342,11 |  |  |  |  |  | - 1100,00 |  |  |  |  |  | 100,00 |  |  |  |  |  | 300,00 |  |  |  |  |  | 300,00 |  |  |  |  |  |  | 300,00 |  |  |  | - УЖКХ ГГО СК |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - средства бюджета ГГО СК, | - тыс. руб. |  |  |  |  |  | - 24342,11 |  |  |  |  |  | - 1100,00 |  |  |  |  |  | 100,00 |  |  |  |  |  | 300,00 |  |  |  |  |  | 300,00 |  |  |  |  |  |  | 300,00 |  |  |  | - УЖКХ ГГО СК |  |  |  |  | - 0220122810 - 0220121610 - 02201L567Е - 02201L567Д |  |  |
|  | - в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - ответственному исполнителю | - тыс. руб. |  |  |  |  |  | - 24342,11 |  |  |  |  |  | - 1100,00 |  |  |  |  |  | 100,00 |  |  |  |  |  | 300,00 |  |  |  |  |  | 300,00 |  |  |  |  |  |  | 300,00 |  |  |  | - УЖКХ ГГО СК |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - средства местного бюджета, | - тыс. руб. |  |  |  |  |  | - 3592,11 |  |  |  |  |  | - 1100,00 |  |  |  |  |  | 100,00 |  |  |  |  |  | 300,00 |  |  |  |  |  | 300,00 |  |  |  |  |  |  | 300,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - ответственному исполнителю | - тыс. руб. |  |  |  |  |  | - 3592,11 |  |  |  |  |  | - 1100,00 |  |  |  |  |  | 100,00 |  |  |  |  |  | 300,00 |  |  |  |  |  | 300,00 |  |  |  |  |  |  | 300,00 |  |  |  | - УЖКХ ГГО СК |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - средства краевого бюджета, | - тыс. руб. |  |  |  |  |  | 18474,00 |  |  |  |  |  | - 0,00 |  |  |  |  |  | - 0,00 |  |  |  |  |  | - 0,00 |  |  |  |  |  | - 0,00 |  |  |  |  |  |  | - 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - ответственному исполнителю | - тыс. руб. |  |  |  |  |  | 18474,00 |  |  |  |  |  | - 0,00 |  |  |  |  |  | - 0,00 |  |  |  |  |  | - 0,00 |  |  |  |  |  | - 0,00 |  |  |  |  |  |  | - 0,00 |  |  |  | - УЖКХ ГГО СК |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - средства федерального бюджета, | - тыс. руб. |  |  |  |  |  | 2276,00 |  |  |  |  |  | - 0,00 |  |  |  |  |  | - 0,00 |  |  |  |  |  | - 0,00 |  |  |  |  |  | - 0,00 |  |  |  |  |  |  | - 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - ответственному исполнителю | - тыс. руб. |  |  |  |  |  | 2276,00 |  |  |  |  |  | - 0,00 |  |  |  |  |  | - 0,00 |  |  |  |  |  | - 0,00 |  |  |  |  |  | - 0,00 |  |  |  |  |  |  | - 0,00 |  |  |  | - УЖКХ ГГО СК |  |  |  |  |  |  |  |
| - 3.1 | - Задача «Создание объектов коммунального хозяйства и реконструкция действующих объектов энергоснабжения, теплоснабжения и водоснабжения с внедрением энергосберегающих технологий» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля посещений бани в общем объёме производственных возможностей городской бани |  |  |  |  | процентов |  |  |  |  |  | - 100 |  |  |  |  |  | - 100 |  |  |  |  |  | - 100 |  |  |  |  |  | - 100 |  |  |  |  |  |  | - 100 |  |  |  |  | - 100 |  |  |  | - УЖКХ ГГО СК |  | - Бп/Бпс*100%, где: - Бп - число посещений бани; - Бпс - общий объём производственных возможностей городской бани |  |  |
|  | Доля увеличения протяженности инженерных сетей коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  | процентов |  |  |  |  |  | - 1 |  |  |  |  |  | - 1 |  |  |  |  |  | - 1,5 |  |  |  |  |  | - 1,5 |  |  |  |  |  |  | - 1,5 |  |  |  |  | - 2 |  |  |  | - УЖКХ ГГО СК |  | - ИСу/ИС *100%, где: - ИСу - протяженность инженерных сетей с учётом вновь построенных; - ИС - протяженность инженерных сетей на начало года |  |  |
|  | - Мероприятие «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры ГГО СК» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Финансовое обеспечение, в т.ч. | - тыс. руб. |  |  |  |  |  | - 24342,11 |  |  |  |  |  | - 1100,00 |  |  |  |  |  | 100,00 |  |  |  |  |  | 300,00 |  |  |  |  |  | 300,00 |  |  |  |  |  |  | 300,00 |  |  |  | - УЖКХ ГГО СК |  |  |  |  | - 0220122810 - 0220121610 - 02201L567Е - 02201L567Д |  |  |
|  | - средства бюджета ГГО СК, | - тыс. руб. |  |  |  |  |  | - 24342,11 |  |  |  |  |  | - 1100,00 |  |  |  |  |  | 100,00 |  |  |  |  |  | 300,00 |  |  |  |  |  | 300,00 |  |  |  |  |  |  | 300,00 |  |  |  | - УЖКХ ГГО СК |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - ответственному исполнителю | - тыс. руб. |  |  |  |  |  | - 24342,11 |  |  |  |  |  | - 1100,00 |  |  |  |  |  | 100,00 |  |  |  |  |  | 300,00 |  |  |  |  |  | 300,00 |  |  |  |  |  |  | 300,00 |  |  |  | - УЖКХ ГГО СК |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - средства местного бюджета, | - тыс. руб. |  |  |  |  |  | - 3592,11 |  |  |  |  |  | - 1100,00 |  |  |  |  |  | 100,00 |  |  |  |  |  | 300,00 |  |  |  |  |  | 300,00 |  |  |  |  |  |  | 300,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - ответственному исполнителю | - тыс. руб. |  |  |  |  |  | - 3592,11 |  |  |  |  |  | - 1100,00 |  |  |  |  |  | 100,00 |  |  |  |  |  | 300,00 |  |  |  |  |  | 300,00 |  |  |  |  |  |  | 300,00 |  |  |  | - УЖКХ ГГО СК |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - средства краевого бюджета, | - тыс. руб. |  |  |  |  |  | 18474,00 |  |  |  |  |  | - 0,00 |  |  |  |  |  | - 0,00 |  |  |  |  |  | - 0,00 |  |  |  |  |  | - 0,00 |  |  |  |  |  |  | - 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - ответственному исполнителю | - тыс. руб. |  |  |  |  |  | 18474,00 |  |  |  |  |  | - 0,00 |  |  |  |  |  | - 0,00 |  |  |  |  |  | - 0,00 |  |  |  |  |  | - 0,00 |  |  |  |  |  |  | - 0,00 |  |  |  | - УЖКХ ГГО СК |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - средства федерального бюджета, | - тыс. руб. |  |  |  |  |  | 2276,00 |  |  |  |  |  | - 0,00 |  |  |  |  |  | - 0,00 |  |  |  |  |  | - 0,00 |  |  |  |  |  | - 0,00 |  |  |  |  |  |  | - 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - ответственному исполнителю | - тыс. руб. |  |  |  |  |  | 2276,00 |  |  |  |  |  | - 0,00 |  |  |  |  |  | - 0,00 |  |  |  |  |  | - 0,00 |  |  |  |  |  | - 0,00 |  |  |  |  |  |  | - 0,00 |  |  |  | - УЖКХ ГГО СК |  |  |  |  |  |  |  |
| - 4. | - Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Георгиевском городском округе Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Финансовое обеспечение, в т.ч. | - тыс. руб. |  |  |  |  |  | - 1000,00 |  |  |  |  |  | - 1000,00 |  |  |  |  |  | - 1000,00 |  |  |  |  |  | - 1000,00 |  |  |  |  |  | - 1000,00 |  |  |  |  |  |  | - 1000,00 |  |  |  | - УЖКХ ГГО СК |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - средства местного бюджета, | - тыс. руб. |  |  |  |  |  | - 1000,00 |  |  |  |  |  | - 1000,00 |  |  |  |  |  | - 1000,00 |  |  |  |  |  | - 1000,00 |  |  |  |  |  | - 1000,00 |  |  |  |  |  |  | - 1000,00 |  |  |  | - УЖКХ ГГО СК |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - ответственному исполнителю | - тыс. руб. |  |  |  |  |  | - 1000,00 |  |  |  |  |  | - 1000,00 |  |  |  |  |  | - 1000,00 |  |  |  |  |  | - 1000,00 |  |  |  |  |  | - 1000,00 |  |  |  |  |  |  | - 1000,00 |  |  |  | - УЖКХ ГГО СК |  |  |  |  | - 0230121320 |  |  |
| - 4.1 | - Задача «Повышение энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры, муниципальных предприятий и учреждений, и жилищного фонда ГГО СК» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Экономия топливно-энергетических ресурсов |  |  |  | процентов |  |  |  |  |  | 3,00 |  |  |  |  |  | 3,00 |  |  |  |  |  | 3,00 |  |  |  |  |  | 3,00 |  |  |  |  |  |  | 3,00 |  |  |  |  |  | 3,00 |  |  |  | - УЖКХ ГГО СК |  | - требования Федерального закона от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями) |  |  |
|  | - Мероприятие «Энергоэффективность от внедрения энергосберегающих устройств» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Финансовое обеспечение, в т.ч. | - тыс. руб. |  |  |  |  |  | - 1000,00 |  |  |  |  |  | - 1000,00 |  |  |  |  |  | - 1000,00 |  |  |  |  |  | - 1000,00 |  |  |  |  |  | - 1000,00 |  |  |  |  |  |  | - 1000,00 |  |  |  | - УЖКХ ГГО СК |  |  |  |  | - 0230121320 |  |  |
|  | - средства местного бюджета, | - тыс. руб. |  |  |  |  |  | - 1000,00 |  |  |  |  |  | - 1000,00 |  |  |  |  |  | - 1000,00 |  |  |  |  |  | - 1000,00 |  |  |  |  |  | - 1000,00 |  |  |  |  |  |  | - 1000,00 |  |  |  | - УЖКХ ГГО СК |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - ответственному исполнителю | - тыс. руб. |  |  |  |  |  | - 1000,00 |  |  |  |  |  | - 1000,00 |  |  |  |  |  | - 1000,00 |  |  |  |  |  | 1000,00 |  |  |  |  |  | 1000,00 |  |  |  |  |  |  | 1000,00 |  |  |  | - УЖКХ ГГО СК |  |  |  |  |  |  |  |
| - 5. | - Подпрограмма «Благоустройство Георгиевского городского округа Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Финансовое обеспечение, в т.ч. | - тыс. руб. |  |  |  |  |  | - 56747,78 |  |  |  |  |  | - 54986,94 |  |  |  |  |  | - 35416,82 |  |  |  |  |  | 41000,00 |  |  |  |  |  | 41000,00 |  |  |  |  |  |  | 41000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | - 0240177150 - 0240121330 - 0240121400 - 0240121340 - 0240121360 - 0240121350 - 0240121750 - 0240121740 |  |  |
|  | - средства бюджета ГГО СК, | - тыс. руб. |  |  |  |  |  | - 56747,78 |  |  |  |  |  | - 54986,94 |  |  |  |  |  | - 35416,82 |  |  |  |  |  | 41000,00 |  |  |  |  |  | 41000,00 |  |  |  |  |  |  | 41000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - ответственному исполнителю | - тыс. руб. |  |  |  |  |  | - 44044,70 |  |  |  |  |  | - 42283,86 |  |  |  |  |  | - 27713,74 |  |  |  |  |  | 333000,00 |  |  |  |  |  | 333000,00 |  |  |  |  |  |  | 333000,00 |  |  |  | - УЖКХ ГГО СК |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - соисполнителю программы | - тыс. руб. |  |  |  |  |  | - 12703,08 |  |  |  |  |  | - 12703,08 |  |  |  |  |  | - 7703,08 |  |  |  |  |  | - 7700,00 |  |  |  |  |  | - 7700,00 |  |  |  |  |  |  | - 7700,00 |  |  |  | - УПДТ - ГГО СК |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - средства местного бюджета, | - тыс. руб. |  |  |  |  |  | - 55822,17 |  |  |  |  |  | - 54061,33 |  |  |  |  |  | - 34491,21 |  |  |  |  |  | 40000,00 |  |  |  |  |  | 40000,00 |  |  |  |  |  |  | 40000,00 |  |  |  | - УЖКХ ГГО СК |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - ответственному исполнителю | тыс. руб. |  |  |  |  |  | - 43119,09 |  |  |  |  |  | - 41358,25 |  |  |  |  |  | - 26788,13 |  |  |  |  |  | 32300,00 |  |  |  |  |  | 32300,00 |  |  |  |  |  |  | 32300,00 |  |  |  | - УЖКХ ГГО СК |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - соисполнителю программы | - тыс. руб. |  |  |  |  |  | - 12703,08 |  |  |  |  |  | - 12703,08 |  |  |  |  |  | - 7703,08 |  |  |  |  |  | - 7700,00 |  |  |  |  |  | - 7700,00 |  |  |  |  |  |  | - 7700,00 |  |  |  | - УПДТ - ГГО СК |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - средства краевого бюджета, | тыс. руб. |  |  |  |  |  | 925,61 |  |  |  |  |  | 925,61 |  |  |  |  |  | 925,61 |  |  |  |  |  | 1000,00 |  |  |  |  |  | 1000,00 |  |  |  |  |  |  | 1000,00 |  |  |  | - УЖКХ ГГО СК |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - ответственному исполнителю | тыс. руб. |  |  |  |  |  | 925,61 |  |  |  |  |  | 925,61 |  |  |  |  |  | 925,61 |  |  |  |  |  | 1000,00 |  |  |  |  |  | 1000,00 |  |  |  |  |  |  | 1000,00 |  |  |  | - УЖКХ ГГО СК |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - соисполнителю программы | - тыс. руб. |  |  |  |  |  | - 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | - УПДТ - ГГО СК |  |  |  |  |  |  |  |
| - 5.1 | - Задача «Приведение в качественное состояние элементов благоустройства ГГО СК, улучшение санитарно-эпидемиологического состояния территорий ГГО СК» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля негорения светильников уличного освещения |  |  | процентов |  |  |  |  |  | 5,00 |  |  |  |  |  | 5,00 |  |  |  |  |  | 5,00 |  |  |  |  |  | 4,00 |  |  |  |  |  |  | 3,00 |  |  |  |  |  | 2,00 |  |  |  | УЖКХ ГГО СК |  |  | - УОн/УО* 100%, где: - УОн - число не работающих светильников; - УО - общее число светильников уличного освещения |  |  |
|  | Число удалённых аварийных деревьев |  |  | штук |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | УЖКХ ГГО СК |  |  | - статистические данные |  |  |
|  | Отсутствие жалоб по санитарному состоянию округа |  |  | единиц |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | УЖКХ ГГО СК |  |  | - статистические данные |  |  |
|  | Отсутствие жалоб по содержанию мест захоронения |  |  | единиц |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | УЖКХ ГГО СК |  |  | - статистические данные |  |  |
|  | - Мероприятие «Создание комфортного проживания граждан, формирование современной инфраструктуры округа и благоустройство мест общего пользования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Финансовое обеспечение, в т.ч. | - тыс. руб. |  |  |  |  |  | - 56747,78 |  |  |  |  |  | - 54986,94 |  |  |  |  |  | - 35416,82 |  |  |  |  |  | 41000,00 |  |  |  |  |  | 41000,00 |  |  |  |  |  |  | 41000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | - 0240177150 - 0240121330 - 0240121400 - 0240121340 - 0240121360 - 0240121350 - 0240121750 - 0240121740 |  |  |
|  | - средства бюджета ГГО СК, | - тыс. руб. |  |  |  |  |  | - 56747,78 |  |  |  |  |  | - 54986,94 |  |  |  |  |  | - 35416,82 |  |  |  |  |  | 41000,00 |  |  |  |  |  | 41000,00 |  |  |  |  |  |  | 41000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - ответственному исполнителю | - тыс. руб. |  |  |  |  |  | - 44044,70 |  |  |  |  |  | - 42283,86 |  |  |  |  |  | - 27713,74 |  |  |  |  |  | 333000,00 |  |  |  |  |  | 333000,00 |  |  |  |  |  |  | 333000,00 |  |  |  | - УЖКХ ГГО СК |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - соисполнителю программы | - тыс. руб. |  |  |  |  |  | - 12703,08 |  |  |  |  |  | - 12703,08 |  |  |  |  |  | - 7703,08 |  |  |  |  |  | - 7700,00 |  |  |  |  |  | - 7700,00 |  |  |  |  |  |  | - 7700,00 |  |  |  | - УПДТ - ГГО СК |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - средства местного бюджета, | - тыс. руб. |  |  |  |  |  | - 55822,17 |  |  |  |  |  | - 54061,33 |  |  |  |  |  | - 34491,21 |  |  |  |  |  | 40000,00 |  |  |  |  |  | 40000,00 |  |  |  |  |  |  | 40000,00 |  |  |  | - УЖКХ ГГО СК |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - ответственному исполнителю | тыс. руб. |  |  |  |  |  | - 43119,09 |  |  |  |  |  | - 41358,25 |  |  |  |  |  | - 26788,13 |  |  |  |  |  | 32300,00 |  |  |  |  |  | 32300,00 |  |  |  |  |  |  | 32300,00 |  |  |  | - УЖКХ ГГО СК |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - соисполнителю программы | - тыс. руб. |  |  |  |  |  | - 12703,08 |  |  |  |  |  | - 12703,08 |  |  |  |  |  | - 7703,08 |  |  |  |  |  | - 7700,00 |  |  |  |  |  | - 7700,00 |  |  |  |  |  |  | - 7700,00 |  |  |  | - УПДТ - ГГО СК |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - средства краевого бюджета, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - в т.ч. предусмотренные: | тыс. руб. |  |  |  |  |  | 925,61 |  |  |  |  |  | 925,61 |  |  |  |  |  | 925,61 |  |  |  |  |  | 1000,00 |  |  |  |  |  | 1000,00 |  |  |  |  |  |  | 1000,00 |  |  |  | - УЖКХ ГГО СК |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - ответственному исполнителю |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - соисполнителю программы | тыс. руб. |  |  |  |  |  | 925,61 |  |  |  |  |  | 925,61 |  |  |  |  |  | 925,61 |  |  |  |  |  | 1000,00 |  |  |  |  |  | 1000,00 |  |  |  |  |  |  | 1000,00 |  |  |  | - УЖКХ ГГО СК |  |  |  |  |  |  |  |
| - 6. | - Подпрограмма «Обеспечение жильём молодых семей в Георгиевском городском округе Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Финансовое обеспечение муниципальной программы, в т.ч. | - тыс. руб. |  |  |  |  |  | - 10000,00 |  |  |  |  |  | - 0,00 |  |  |  |  |  | - 0,00 |  |  |  |  |  | - 10000,00 |  |  |  |  |  | - 10000,00 |  |  |  |  |  |  | - 10000,00 |  |  |  | - УЖКХ ГГО СК |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - средства бюджета ГГО СК, | - тыс. руб. |  |  |  |  |  | - 2000,00 |  |  |  |  |  | - 0,00 |  |  |  |  |  | - 0,00 |  |  |  |  |  | 2000,00 |  |  |  |  |  | 2000,00 |  |  |  |  |  |  | 2000,00 |  |  |  | - УЖКХ ГГО СК |  |  |  |  | 02501L5194 02501S7660 |  |  |
|  | - в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - ответственному исполнителю | - тыс. руб. |  |  |  |  |  | - 2000,00 |  |  |  |  |  | - 0,00 |  |  |  |  |  | - 0,00 |  |  |  |  |  | 2000,00 |  |  |  |  |  | 2000,00 |  |  |  |  |  |  | 2000,00 |  |  |  | - УЖКХ ГГО СК |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - средства местного бюджета, | - тыс. руб. |  |  |  |  |  | - 2000,00 |  |  |  |  |  | - 0,00 |  |  |  |  |  | - 0,00 |  |  |  |  |  | 2000,00 |  |  |  |  |  | 2000,00 |  |  |  |  |  |  | 2000,00 |  |  |  | - УЖКХ ГГО СК |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - ответственному исполнителю | тыс. руб. |  |  |  |  |  | - 2000,00 |  |  |  |  |  | - 0,00 |  |  |  |  |  | - 0,00 |  |  |  |  |  | 2000,00 |  |  |  |  |  | 2000,00 |  |  |  |  |  |  | 2000,00 |  |  |  | - УЖКХ ГГО СК |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - средства краевого бюджета, | тыс. руб. |  |  |  |  |  | - 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | - УЖКХ ГГО СК |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - ответственному исполнителю | тыс. руб. |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | - УЖКХ ГГО СК |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - средства федерального бюджета, | тыс. руб. |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | - УЖКХ ГГО СК |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - ответственному исполнителю | тыс. руб. |  |  |  |  |  | - 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | - УЖКХ ГГО СК |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - в т.ч. средства инвестиционного характера | - тыс. руб. |  |  |  |  |  | - 8000,00 |  |  |  |  |  | - 0,00 |  |  |  |  |  | - 0,00 |  |  |  |  |  | - 8000,00 |  |  |  |  |  | - 8000,00 |  |  |  |  |  |  | - 8000,00 |  |  |  | - Средства участников программы |  |  |  |  |  |  |  |
| - 6.1 | - Задача «Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья экономкласса или строительство индивидуального жилого дома экономкласса» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения |  |  | единиц |  |  |  |  |  | 28 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  | приложение к соглашению о предоставлении субсидии бюджету муниципального образования Ставропольского края на предоставление молодым семьям выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома |  |  |
|  | - Мероприятие «Улучшение жилищных условий молодых семей» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Финансовое обеспечение муниципальной программы, в т.ч. | - тыс. руб. |  |  |  |  |  | - 10000,00 |  |  |  |  |  | - 0,00 |  |  |  |  |  | - 0,00 |  |  |  |  |  | - 10000,00 |  |  |  |  |  | - 10000,00 |  |  |  |  |  |  | - 10000,00 |  |  |  | - УЖКХ ГГО СК |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - средства бюджета ГГО СК, | - тыс. руб. |  |  |  |  |  | - 2000,00 |  |  |  |  |  | - 0,00 |  |  |  |  |  | - 0,00 |  |  |  |  |  | 2000,00 |  |  |  |  |  | 2000,00 |  |  |  |  |  |  | 2000,00 |  |  |  | - УЖКХ ГГО СК |  |  |  |  | 02501L5194 02501S7660 |  |  |
|  | - в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - ответственному исполнителю | - тыс. руб. |  |  |  |  |  | - 2000,00 |  |  |  |  |  | - 0,00 |  |  |  |  |  | - 0,00 |  |  |  |  |  | 2000,00 |  |  |  |  |  | 2000,00 |  |  |  |  |  |  | 2000,00 |  |  |  | - УЖКХ ГГО СК |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - средства местного бюджета, | - тыс. руб. |  |  |  |  |  | - 2000,00 |  |  |  |  |  | - 0,00 |  |  |  |  |  | - 0,00 |  |  |  |  |  | 2000,00 |  |  |  |  |  | 2000,00 |  |  |  |  |  |  | 2000,00 |  |  |  | - УЖКХ ГГО СК |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - ответственному исполнителю | тыс. руб. |  |  |  |  |  | - 2000,00 |  |  |  |  |  | - 0,00 |  |  |  |  |  | - 0,00 |  |  |  |  |  | 2000,00 |  |  |  |  |  | 2000,00 |  |  |  |  |  |  | 2000,00 |  |  |  | - УЖКХ ГГО СК |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - средства краевого бюджета, | тыс. руб. |  |  |  |  |  | - 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | - УЖКХ ГГО СК |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - ответственному исполнителю | тыс. руб. |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | - УЖКХ ГГО СК |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - средства федерального бюджета, | тыс. руб. |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | - УЖКХ ГГО СК |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - ответственному исполнителю | тыс. руб. |  |  |  |  |  | - 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | - УЖКХ ГГО СК |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - в т.ч. средства инвестиционного характера | - тыс. руб. |  |  |  |  |  | - 8000,00 |  |  |  |  |  | - 0,00 |  |  |  |  |  | - 0,00 |  |  |  |  |  | - 8000,00 |  |  |  |  |  | - 8000,00 |  |  |  |  |  |  | - 8000,00 |  |  |  | - Средства участников программы |  |  |  |  |  |  |  |
| - 7. | - Подпрограмма «Дорожное хозяйство Георгиевского городского округа Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Финансовое обеспечение, в т.ч. | - тыс. руб. |  |  |  |  |  | - 260375,10 |  |  |  |  |  | 54272,90 |  |  |  |  |  | 58216,46 |  |  |  |  |  | 60000,00 |  |  |  |  |  | 60000,00 |  |  |  |  |  |  | 60000,00 |  |  |  | - УЖКХ ГГО СК |  |  |  |  | - 0260100000 |  |  |
|  | - средства бюджета ГГО СК, | - тыс. руб. |  |  |  |  |  | - 260375,10 |  |  |  |  |  | 54272,90 |  |  |  |  |  | 58216,46 |  |  |  |  |  | 60000,00 |  |  |  |  |  | 60000,00 |  |  |  |  |  |  | 60000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - ответственному исполнителю | - тыс. руб. |  |  |  |  |  | - 260375,10 |  |  |  |  |  | 54272,90 |  |  |  |  |  | 58216,46 |  |  |  |  |  | 60000,00 |  |  |  |  |  | 60000,00 |  |  |  |  |  |  | 60000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - средства местного бюджета, | - тыс. руб. |  |  |  |  |  | - 52318,45 |  |  |  |  |  | 54272,90 |  |  |  |  |  | 58216,46 |  |  |  |  |  | 60000,00 |  |  |  |  |  | 60000,00 |  |  |  |  |  |  | 60000,00 |  |  |  | - УЖКХ ГГО СК |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - ответственному исполнителю | - тыс. руб. |  |  |  |  |  | - 52318,45 |  |  |  |  |  | 54272,90 |  |  |  |  |  | 58216,46 |  |  |  |  |  | 60000,00 |  |  |  |  |  | 60000,00 |  |  |  |  |  |  | 60000,00 |  |  |  | - УЖКХ ГГО СК |  |  |  |  | - 0260100000 |  |  |
|  | - средства краевого бюджета, | тыс. руб. |  |  |  |  |  | 208056,65 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | УЖКХ ГГО СК |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - ответственному исполнителю | тыс. руб. |  |  |  |  |  | 208056,65 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | УЖКХ ГГО СК |  |  |  |  | - 0260176460 |  |  |
| - 7.1 | Задача «Обеспечение сохранности и развития дорожной сети Георгиевского городского округа Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля реконструированных автомобильных дорог общего пользования местного значения к общей протяжённости дорог с твёрдым покрытием |  | процентов |  |  |  |  |  | 2,33 |  |  |  |  |  | 2,33 |  |  |  |  |  | 2,33 |  |  |  |  |  | 2,33 |  |  |  |  |  |  | 2,33 |  |  |  |  |  | - 2,33 |  |  | - УЖКХ ГГО СК |  |  |  |  | - Дрек/Дотп*100%, где: - Дрек - протяженность реконструированных автомобильных дорог общего пользования местного значения; - Дотп - общая протяжность дорог ГГО СК с твёрдым покрытием |  |  |
|  | Доля отремонтированных дорог к общей протяженности дорог с твердым покрытием |  | процентов |  |  |  |  |  | - 5 |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  | 5 |  |  | УЖКХ ГГО СК |  |  |  |  | - Др/Дотп* 100%, где: - Др - протяженность дорог, на которых выполнялись работы по ремонту; - Дотп - общая протяжность дорог ГГО СК с твёрдым покрытием |  |  |
|  | Доля длины дорог общего пользования местного значения, на которых выполнялись работы по содержанию дорог |  | процентов |  |  |  |  |  | - 100,0 |  |  |  |  |  | - 100,0 |  |  |  |  |  | - 100,0 |  |  |  |  |  | - 100,0 |  |  |  |  |  |  | - 100,0 |  |  |  |  |  | - 100,0 |  |  | УЖКХ ГГО СК |  |  |  |  | - Др/Дотп* 100%, где: - Др - протяженность дорог, на которых выполнялись работы по содержанию; - Дотп - общая протяжность дорог ГГО СК |  |  |
|  | Увеличение количества автобусных остановок, расположенных на улично-дорожной сети ГГО СК, полностью оборудованных «заездными карманами», тротуарами, павильонами в соответствии с ГОСТ |  | штук |  |  |  |  |  | - 3 |  |  |  |  |  | - 3 |  |  |  |  |  | - 3 |  |  |  |  |  | - 3 |  |  |  |  |  |  | - 3 |  |  |  |  |  | - 3 |  |  | УЖКХ ГГО СК |  |  |  |  | - статистические данные |  |  |
|  | Увеличение количества пешеходных спусков, на которых выполнен ремонт |  | штук |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  | УЖКХ ГГО СК |  |  |  |  | - статистические данные |  |  |
|  | - Мероприятие «Развитие дорожного хозяйства Георгиевского городского округа Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Финансовое обеспечение, в т.ч. | - тыс. руб. |  |  |  |  |  | - 260375,10 |  |  |  |  |  | 54272,90 |  |  |  |  |  | 58216,46 |  |  |  |  |  | 60000,00 |  |  |  |  |  | 60000,00 |  |  |  |  |  |  | 60000,00 |  |  |  | - УЖКХ ГГО СК |  |  |  |  | - 0260100000 |  |  |
|  | - средства бюджета ГГО СК, | - тыс. руб. |  |  |  |  |  | - 260375,10 |  |  |  |  |  | 54272,90 |  |  |  |  |  | 58216,46 |  |  |  |  |  | 60000,00 |  |  |  |  |  | 60000,00 |  |  |  |  |  |  | 60000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - ответственному исполнителю | - тыс. руб. |  |  |  |  |  | - 260375,10 |  |  |  |  |  | 54272,90 |  |  |  |  |  | 58216,46 |  |  |  |  |  | 60000,00 |  |  |  |  |  | 60000,00 |  |  |  |  |  |  | 60000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - средства местного бюджета, | - тыс. руб. |  |  |  |  |  | - 52318,45 |  |  |  |  |  | 54272,90 |  |  |  |  |  | 58216,46 |  |  |  |  |  | 60000,00 |  |  |  |  |  | 60000,00 |  |  |  |  |  |  | 60000,00 |  |  |  | - УЖКХ ГГО СК |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - ответственному исполнителю | - тыс. руб. |  |  |  |  |  | - 52318,45 |  |  |  |  |  | 54272,90 |  |  |  |  |  | 58216,46 |  |  |  |  |  | 60000,00 |  |  |  |  |  | 60000,00 |  |  |  |  |  |  | 60000,00 |  |  |  | - УЖКХ ГГО СК |  |  |  |  | - 0260100000 |  |  |
|  | - средства краевого бюджета, | тыс. руб. |  |  |  |  |  | 208056,65 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | УЖКХ ГГО СК |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - ответственному исполнителю | тыс. руб. |  |  |  |  |  | 208056,65 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | УЖКХ ГГО СК |  |  |  |  | - 0260176460 |  |  |
| - 8. | - Подпрограмма «Безопасность дорожного движения в Георгиевском городском округе Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Финансовое обеспечение, в т.ч. | - тыс. руб. |  |  |  |  |  | - 4239,15 |  |  |  |  |  | 4000,00 |  |  |  |  |  | 4000,00 |  |  |  |  |  | 4000,00 |  |  |  |  |  | 4000,00 |  |  |  |  |  |  | 4000,00 |  |  |  | - УЖКХ ГГО СК |  |  |  |  | - 0270121270 |  |  |
|  | - средства бюджета ГГО СК, | - тыс. руб. |  |  |  |  |  | - 4239,15 |  |  |  |  |  | 4000,00 |  |  |  |  |  | 4000,00 |  |  |  |  |  | 4000,00 |  |  |  |  |  | 4000,00 |  |  |  |  |  |  | 4000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - ответственному исполнителю | - тыс. руб. |  |  |  |  |  | - 4239,15 |  |  |  |  |  | 4000,00 |  |  |  |  |  | 4000,00 |  |  |  |  |  | 4000,00 |  |  |  |  |  | 4000,00 |  |  |  |  |  |  | 4000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - средства местного бюджета, | - тыс. руб. |  |  |  |  |  | - 4239,15 |  |  |  |  |  | 4000,00 |  |  |  |  |  | 4000,00 |  |  |  |  |  | 4000,00 |  |  |  |  |  | 4000,00 |  |  |  |  |  |  | 4000,00 |  |  |  | - УЖКХ ГГО СК |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - ответственному исполнителю | - тыс. руб. |  |  |  |  |  | - 4239,15 |  |  |  |  |  | 4000,00 |  |  |  |  |  | 4000,00 |  |  |  |  |  | 4000,00 |  |  |  |  |  | 4000,00 |  |  |  |  |  |  | 4000,00 |  |  |  | - УЖКХ ГГО СК |  |  |  |  |  |  |  |
| - 8.1 | - Задача «Обеспечение улично-дорожной сети техническими средствами организации дорожного движения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Увеличение протяжённости леерных ограждений после ремонта или новой установки |  | метр |  |  |  |  |  | - 30 |  |  |  |  |  | - 30 |  |  |  |  |  | - 30 |  |  |  |  |  | - 30 |  |  |  |  |  | - 40 |  |  |  |  |  |  | - 40 |  |  |  | УЖКХ ГГО СК |  |  |  | - статистические данные |  |  |
|  | Увеличение количества новых светофорных объектов |  | штук |  |  |  |  |  | - 2 |  |  |  |  |  | - 2 |  |  |  |  |  | - 2 |  |  |  |  |  | - 2 |  |  |  |  |  | - 2 |  |  |  |  |  |  | - 2 |  |  |  | УЖКХ ГГО СК |  |  |  | - статистические данные |  |  |
|  | Увеличение количества переоборудованных светофорных объектов с заменой секций светофоров с лампами накаливания на светодиодные источники света, с установкой режима работы светофорного объекта, предусматривающего задержку красного сигнала светофора по всем направлениям и с применением других средств оптимизации светофорного регулирования |  | штук |  |  |  |  |  | - 2 |  |  |  |  |  | - 2 |  |  |  |  |  | - 2 |  |  |  |  |  | - 2 |  |  |  |  |  | - 2 |  |  |  |  |  |  | - 2 |  |  |  | УЖКХ ГГО СК |  |  |  | - статистические данные |  |  |
|  | - Мероприятие «Повышение безопасности дорожного движения в ГГО СК» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Финансовое обеспечение, в т.ч. | - тыс. руб. |  |  |  |  |  | - 4239,15 |  |  |  |  |  | 4000,00 |  |  |  |  |  | 4000,00 |  |  |  |  |  | 4000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4000,00 | 4000,00 |  |  |  | - УЖКХ ГГО СК |  |  |  |  | - 0270121270 |  |  |
|  | - средства бюджета ГГО СК, | - тыс. руб. |  |  |  |  |  | - 4239,15 |  |  |  |  |  | 4000,00 |  |  |  |  |  | 4000,00 |  |  |  |  |  | 4000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4000,00 | 4000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - ответственному исполнителю | - тыс. руб. |  |  |  |  |  | - 4239,15 |  |  |  |  |  | 4000,00 |  |  |  |  |  | 4000,00 |  |  |  |  |  | 4000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4000,00 | 4000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - средства местного бюджета, | - тыс. руб. |  |  |  |  |  | - 4239,15 |  |  |  |  |  | 4000,00 |  |  |  |  |  | 4000,00 |  |  |  |  |  | 4000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4000,00 | 4000,00 |  |  |  | - УЖКХ ГГО СК |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - ответственному исполнителю | - тыс. руб. |  |  |  |  |  | - 4239,15 |  |  |  |  |  | 4000,00 |  |  |  |  |  | 4000,00 |  |  |  |  |  | 4000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4000,00 | 4000,00 |  |  |  | - УЖКХ ГГО СК |  |  |  |  |  |  |  |
| - 9. | - Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы и общепрограммные мероприятия» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Финансовое обеспечение, в т.ч. | - тыс. руб. |  |  |  |  |  | - 20617,37 |  |  |  |  |  | - 20017,46 |  |  |  |  |  | - 20017,46 |  |  |  |  |  | - 22000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22000,00 | 22000,00 |  |  |  | - УЖКХ ГГО СК |  |  |  |  | - 0280000000 |  |  |
|  | - средства бюджета ГГО СК, | - тыс. руб. |  |  |  |  |  | - 20617,37 |  |  |  |  |  | - 20017,46 |  |  |  |  |  | - 20017,46 |  |  |  |  |  | - 22000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22000,00 | 22000,00 |  |  |  | - УЖКХ ГГО СК |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - ответственному исполнителю | - тыс. руб. |  |  |  |  |  | - 20617,37 |  |  |  |  |  | - 20017,46 |  |  |  |  |  | - 20017,46 |  |  |  |  |  | - 22000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22000,00 | 22000,00 |  |  |  | - УЖКХ ГГО СК |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - средства местного бюджета, | - тыс. руб. |  |  |  |  |  | - 20617,37 |  |  |  |  |  | - 20017,46 |  |  |  |  |  | - 20017,46 |  |  |  |  |  | - 22000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22000,00 | 22000,00 |  |  |  | - УЖКХ ГГО СК |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - ответственному исполнителю | - тыс. руб. |  |  |  |  |  | - 20617,37 |  |  |  |  |  | - 20017,46 |  |  |  |  |  | - 20017,46 |  |  |  |  |  | - 22000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22000,00 | 22000,00 |  |  |  | - УЖКХ ГГО СК |  |  |  |  |  |  |  |
| - 9.1 | Задача «Обеспечение эффективной деятельности управления ЖКХ ГГО СК по выполнению комплекса мероприятий Программы, целевого и эффективного расходования финансовых средств, выделяемых на реализацию Программы, организация управленческих функций, взаимосвязь с организациями коммунального комплекса ГГО СК» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Достижение запланированных целевых индикаторов и показателей по Программе и по подпрограммам | процентов |  |  |  |  |  | 100,00 |  |  |  |  |  | 100,00 |  |  |  |  |  |  | 100,00 |  |  |  |  |  | 100,00 |  |  |  |  |  | 100,00 |  |  |  |  |  |  | 100,00 |  |  |  |  |  |  | - Пд/По*100%, где: - Пд - число показателей, по которым достигнуты запланированные показатели; - По - общее количество показателей |  |  |  |
|  | - Мероприятие «Обеспечение реализации программы и общепрограммные мероприятия» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Финансовое обеспечение, в т.ч. | - тыс. руб. |  |  |  |  |  | - 20617,37 |  |  |  |  |  | - 20017,46 |  |  |  |  |  | - 20017,46 |  |  |  |  |  | - 22000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22000,00 | 22000,00 |  |  |  | - УЖКХ ГГО СК |  |  |  |  | - 0280000000 |  |  |
|  | - средства бюджета ГГО СК, | - тыс. руб. |  |  |  |  |  | - 20617,37 |  |  |  |  |  | - 20017,46 |  |  |  |  |  | - 20017,46 |  |  |  |  |  | - 22000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22000,00 | 22000,00 |  |  |  | - УЖКХ ГГО СК |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - ответственному исполнителю | - тыс. руб. |  |  |  |  |  | - 20617,37 |  |  |  |  |  | - 20017,46 |  |  |  |  |  | - 20017,46 |  |  |  |  |  | - 22000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22000,00 | 22000,00 |  |  |  | - УЖКХ ГГО СК |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - средства местного бюджета, | - тыс. руб. |  |  |  |  |  | - 20617,37 |  |  |  |  |  | - 20017,46 |  |  |  |  |  | - 20017,46 |  |  |  |  |  | - 22000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22000,00 | 22000,00 |  |  |  | - УЖКХ ГГО СК |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - ответственному исполнителю | - тыс. руб. |  |  |  |  |  | - 20617,37 |  |  |  |  |  | - 20017,46 |  |  |  |  |  | - 20017,46 |  |  |  |  |  | - 22000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22000,00 | 22000,00 |  |  |  | - УЖКХ ГГО СК |  |  |  |  |  |  |  |