Приложение 2

к муниципальной программе Георгиевского городского округа Ставропольского края  «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, благоустройство Георгиевского городского округа Ставропольского  края»

ПОДПРОГРАММА

«Развитие коммунального хозяйства Георгиевского городского округа Ставропольского края»

ПАСПОРТ

подпрограммы «Развитие коммунального хозяйства Георгиевского городского округа Ставропольского края»

| Наименование подпрограммы | подпрограмма «Развитие коммунального хозяйства Георгиевского городского округа Ставропольского края» (далее – Подпрограмма) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Подпрограммы | управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Георгиевского городского округа Ставропольского края (далее – УЖКХ ГГО СК) |
| Соисполнители Подпрограммы | нет |
| Участники Подпрограммы | организации оказывающие бытовые услуги населению ГГО СК |
| ## Задачи Подпрограммы | создание объектов коммунального хозяйства и реконструкция действующих объектов энергоснабжения, теплоснабжения и водоснабжения с внедрением энергосберегающих технологий |
| Показатели решения задач Подпрограммы | доля посещений бани в общем объёме производственных возможностей городской бани; доля увеличения протяженности инженерных сетей коммунальной инфраструктуры |
| Сроки реализации Подпрограммы | 2019-2024 годы |
| Объемы и источники финансового обеспечения Подпрограммы | объём финансового обеспечения Подпрограммы составит 2044,93 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2019 году 544,93 тыс. рублей; в 2020 году – 300,00 тыс. рублей; в 2021 году – 300,00 тыс. рублей; в 2022 году – 300,00 тыс. рублей; в 2023 году – 300,00 тыс. рублей; в 2024 году – 300,00 тыс. рублей; в том числе бюджет Георгиевского городского округа Ставропольского края составит 2044,93 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2019 году 544,93 тыс. рублей; в 2020 году – 300,00 тыс. рублей; в 2021 году – 300,00 тыс. рублей; в 2022 году – 300,00 тыс. рублей; в 2023 году – 300,00 тыс. рублей; в 2024 году – 300,00 тыс. рублей; в том числе по источникам финансового обеспечения; за счёт средств местного бюджета – 2044,93 тыс. рублей, в том числе годам: в 2019 году 544,93 тыс. рублей; в 2020 году – 300,00 тыс. рублей; в 2021 году – 300,00 тыс. рублей; в 2022 году – 300,00 тыс. рублей; в 2023 году – 300,00 тыс. рублей; в 2024 году – 300,00 тыс. рублей; |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы | увеличение количества человек, получающих банные услуги; развитие систем коммунальной инфраструктуры |

Характеристика основных мероприятий Подпрограммы

В ходе реализации мероприятий программы комплесного развития коммунального хозяйства в г. Георгиевске за период 2015-2018 г. г. были проведены работы, направленные на разработку проектно – сметной документации, на обеспечение земельных участков, расположенных в границах ул. Дружбы, ул. Быкова – Лесная – Филатова, выделенных администрацией многодетным семьям, следующими инженерными сетями: электроснабжения, водоснабжения и водоотведения, газоснабжения и слаботочных сетей. Данная работа была завершена с получением положительного заключения государственной экспертизы, что позволило администрации ГГО СК включать данные мероприятия в краевые и федеральные программы при выдаче технических заданий ресурсоснабжающим организациям.

В 2017 году АО «Георгиевские городские электрические сети» за счёт собственных средств в ходе реализации инвестиционной программы выполнили работы по прокладке линии электроснабжения к вышеперечисленным участкам.

На основании технического задания, выданного филиалом ГУП СК  «Ставрополькрайводоканал»  «Южный» Производственно - техническое подразделение Георгиевское, были включены работы по замене основного коллектора системы водоотведения в свою инвестиционную программу, в ходе которой в 2016-2017 года были выполнены работы по замене 1,2 км коллектора деаметром 800 мм.

Подпрограммой предусмотрена реализация следующего основного мероприятия: комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Георгиевского городского округа Ставропольского края, в рамках которого предполагается:

1) проектирование реконструкции систем водоснабжения и водоотведения, систем газоснабжения и  теплоснабжения, а именно:

проектирование системы очистных сооружений в п. Нижнезольский;

проектирование и строительство сливной станции по приёму ЖБО;

проектирование и реконструкции системы водоснабжения в х. Новомихайловский и п. Семёновка;

реконструкция системы водоотведения в ст. Незлобная с модернизацией насосной станции и подключением ее к системе водоотведения в г. Георгиевске;

проектирование и включение в инвестиционные программы ресурсоснабжающих организаций газификации улиц с. Краснокумского,                      п. Шаумянский, г. Георгиевска;

2)прочие субсидии в области коммунального хозяйства;

3)мероприятия, направленные на комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Георгиевского городского округа Ставропольского края.

Непосредственными результатами реализации данных основных мероприятий Подпрограммы станут:

увеличение количества граждан, подключенных к системам газоснабжения, электроснабжения, водоснабжения и водоотведения;

увеличение количества человек, получающих банные услуги;

развитие систем коммунальной инфраструктуры.

- Сведения об индикаторах достижения целей Подпрограммы и показателях решения задач Подпрограммы и их значениях, перечень основных мероприятий и целей Подпрограммы, объемы и источники финансового обеспечения Подпрограммы приведены в приложении 9 к Программе «Сведения о составе, значениях и взаимосвязи показателей муниципальной программы Георгиевского городского округа Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, благоустройство Георгиевского городского округа Ставропольского края».

Сведения о весовых коэффициентах, присвоенных целям Подпрограммы, задачам Подпрограммы приведены в приложении 10 к Программе «Сведения о весовых коэффициентах, присвоенных целям Программы, задачам подпрограмм Программы Георгиевского городского округа Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, благоустройство Георгиевского городского округа Ставропольского края».

.