УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации Георгиевского городского округа Ставропольского края

от 20 марта 2018 г. № 687 (в редакции постановления администрации Георгиевского городского округа Ставропольского края от __ _____________ 2022 г. № ______)

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

Георгиевского городского округа Ставропольского края

«Формирование современной городской среды»

ПАСПОРТ

муниципальной программы Георгиевского городского округа

Ставропольского края «Формирование современной городской среды»

| Наименование программы | муниципальная программа Георгиевского городского округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды» (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Программы | управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Георгиевского городского округа Ставропольского края (далее – УЖКХ ГГО СК) |
| Соисполнители Программы | нет |
| Участники Программы | заинтересованные лица и организации, принимающие участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий и территорий общего пользования Георгиевского городского округа Ставропольского края |
| Подпрограммы Программы | подпрограмма «Благоустройство дворовых территорий и территорий общего пользования Георгиевского городского округа Ставропольского края» подпрограмма «Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях» |
| Цели Программы | повышение уровня благоустройства нуждающихся в благоустройстве дворовых территорий и территорий общего пользования Георгиевского городского округа Ставропольского края создание условий для повышения качества и комфорта на территории Георгиевского городского округа Ставропольского края |
| Индикаторы достижения целей Программы | доля благоустроенных территорий, прилегающих к многоквартирным домам, расположенных на территории Георгиевского городского округа Ставропольского края, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам, расположенным на территории Георгиевского городского округа Ставропольского края; доля благоустроенных общественных территорий в Георгиевском городском округе Ставропольского края; доля вовлеченных заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий и территорий общего пользования Георгиевского городского округа Ставропольского края; доля фактической обеспеченности населения благоустроенными территориями |
| Сроки реализации Программы | 2018-2025 годы |
| Объемы и источники финансового обеспечения Программы | объём финансового обеспечения мероприятий Программы составит 471 696,60 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2018 году – 61 147,86 тыс. рублей; в 2019 году – 197 261,66 тыс. рублей; в 2020 году – 37 953,43 тыс. рублей; в 2021 году – 74 127,33 тыс. рублей; в 2022 году – 68 783,93 тыс. рублей; в 2023 году – 32 422,39 тыс. рублей; в 2024 году – 0,00 тыс. рублей; в 2025 году – 0,00 тыс. рублей; в том числе бюджет Георгиевского городского округа – 471 696,60 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2018 году – 61 147,86 тыс. рублей; в 2019 году – 197 261,66 тыс. рублей; в 2020 году – 37 953,43 тыс. рублей; в 2021 году – 74 127,33 тыс. рублей; в 2022 году – 68 783,93 тыс. рублей; в 2023 году – 32 422,39 тыс. рублей; в 2024 году – 0,00 тыс. рублей; в 2025 году – 0,00 тыс. рублей; в том числе по источникам финансового обеспечения, за счёт средств: федерального бюджета – 281 680,30 тыс. рублей, в том числе: в 2018 году – 48 985,47 тыс. рублей; в 2019 году – 54 472,73 тыс. рублей; в 2020 году – 36 153,25 тыс. рублей; в 2021 году – 73 000,00 тыс. рублей; в 2022 году – 68 777,05 тыс. рублей; в 2023 году – 291,80 тыс. рублей; в 2024 году – 0,00 тыс. рублей; в 2025 году – 0,00 тыс. рублей; краевого бюджета – 79 855,00 тыс. рублей, в том числе: в 2018 году – 9 105,00 тыс. рублей; в 2019 году – 36 994,84 тыс. рублей; в 2020 году – 1 656,99 тыс. рублей; в 2021 году – 0,00 тыс. рублей; в 2022 году – 0,00 тыс. рублей; в 2023 году – 32 098,17 тыс. рублей; в 2024 году – 0,00 тыс. рублей; в 2025 году – 0,00 тыс. рублей; местного бюджета – 110 161,30 тыс. рублей, в том числе: в 2018 году – 3 057,39 тыс. рублей; в 2019 году – 105 794,09 тыс. рублей; в 2020 году – 143,19 тыс. рублей; в 2021 году – 1 127,33 тыс. рублей; в 2022 году – 6,88 тыс. рублей; в 2023 году – 32,42 тыс. рублей; в 2024 году – 0,00 тыс. рублей; в 2025 году – 0,00 тыс. рублей; внебюджетные источники – 0,00 тыс. рублей, в том числе: в 2018 году – 0,00 тыс. рублей; в 2019 году – 0,00 тыс. рублей; в 2020 году – 0,00 тыс. рублей; в 2021 году – 0,00 тыс. рублей; в 2022 году – 0,00 тыс. рублей; в 2023 году – 0,00 тыс. рублей; в 2024 году – 0,00 тыс. рублей; в 2025 году – 0,00 тыс. рублей». |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | повышение уровня благоустройства дворовых территорий Георгиевского городского округа Ставропольского края; повышение уровня благоустройства муниципальных территорий общего пользования Георгиевского городского округа Ставропольского края; повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории Георгиевского городского округа Ставропольского края; повышение уровня фактической обеспеченности населения благоустроенными территориями |

Характеристика текущего состояния сферы реализации Программы, проблемы, риски и меры управления рисками

В Георгиевском городском округе Ставропольского края всегда уделяется большое внимание благоустройству округа, в т.ч. благоустройству дворовых территорий и территорий общего пользования.

Тем не менее, в Георгиевском городском округе Ставропольского края     имеются территории общего пользования (проезды, центральные улицы, площади, скверы, парки) и дворовые территории, благоустройство которых не отвечает современным требованиям и требует комплексного подхода к благоустройству.

Муниципальная программа Георгиевского городского округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды» создана для комплексного решения проблем благоустройства мест общего пользования территории Георгиевского городского округа Ставропольского края, увеличения количества благоустроенных дворовых территорий и территорий общего пользования Георгиевского городского округа Ставропольского края.

Программа сформирована исходя из принципов долгосрочных целей социально-экономического развития Георгиевского городского округа Ставропольского края.

К приоритетным направлениям реализации Программы относятся:

создание комфортного проживания граждан;

формирование современной городской инфраструктуры;

благоустройство мест общего пользования.

С учётом изложенных приоритетов, целями Программы являются:

создание наиболее благоприятной и комфортной среды проживания населения, а также максимально возможное снижение экологического загрязнения округа, путём озеленения его территорий;

повышение уровня благоустройства территории Георгиевского городского округа Ставропольского края.

На достижение целей и решение задач Программы могут оказать влияние внутренние и внешние риски её реализации. Анализ данных рисков и принятие мер по управлению ими осуществляет ответственный исполнитель Программы – управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Георгиевского городского округа Ставропольского края.

К внутренним рискам реализации Программы относятся:

несвоевременная разработка, согласование и принятие документов, обеспечивающих выполнение основных мероприятий Подпрограмм;

возникновение дополнительных или увеличение действующих расходных обязательств;

финансовые риски, связанные с недостаточным уровнем бюджетного финансирования Программы, вызванные возникновением дефицита местного бюджета;

длительный срок реализации Программ и, как следствие, возрастание неопределённости по мере реализации Программы.

Мерами управления внутренними рисками реализации Программы являются:

оперативный мониторинг выполнения основных мероприятий Подпрограмм;

своевременная актуализация содержания и сроков исполнения основных мероприятий Подпрограмм с сохранением ожидаемых результатов их реализации.

К внешним рискам реализации Программы относятся:

снижение темпов социально-экономического развития Георгиевского городского округа;

рост инфляции;

изменчивость системы нормативного правового регулирования в сфере реализации Программы на федеральном и краевом уровне.

Для управления внешними рисками реализации Программы в течение всего срока её реализации необходимо прогнозировать социально-экономическое развитие Георгиевского городского округа с учётом возможного ухудшения экономической ситуации, осуществлять мониторинг выполнения программных мероприятий.

Достижение целей Программы осуществляется путём решения задач и выполнения основных мероприятий подпрограммы Программы «Благоустройство дворовых территорий и территорий общего пользования Георгиевского городского округа Ставропольского края» (приведена в приложении 1 к Программе) и подпрограммы «Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях» (приведена в приложении 2 к Программе).

- Объемы и источники финансового обеспечения муниципальной программы Георгиевского городского округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды» приведены в приложении 3 к Программе.

- Сведения об индикаторах достижения целей муниципальной программы Георгиевского городского округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды» приведены в приложении 4 к Программе.

- Перечень основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы Георгиевского городского округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды» приведен в приложении 5 к Программе.

Сведения о весовых коэффициентах, присвоенных целям Программы, задачам подпрограмм Программы Георгиевского городского округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды» приведены в приложении 6 к Программе.

В целях обеспечения эффективности использования средств бюджетной системы Российской Федерации, при выполнении работ по благоустройству общественных территорий, администрация Георгиевского городского округа Ставропольского края проводит синхронизацию мероприятий в рамках программы с реализуемыми в Георгиевском городском округе мероприятиями в сфере обеспечения доступности городской среды для маломобильных групп населения, цифровизации городского хозяйства, а также мероприятиями в рамках национальных проектов «Демография», «Образование», «Экология», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Культура», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», а также приводит в соответствие вывески, используемые рекламные конструкции нормам федерального законодательства, правилам благоустройства Георгиевского городского округа, Методическим рекомендациям по подготовке правил благоустройства, утвержденным приказом Минстроя России.

При выполнении работ по благоустройству дворовых территорий с использованием средств субсидии администрацией Георгиевского городского округа Ставропольского края обеспечивается реализация мероприятий по проведению работ по образованию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, входящие в благоустраиваемую дворовую территорию. А также мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с заключением по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (пользователями) земельных участков) об их благоустройстве не позднее 2024 года в соответствии с Правилами благоустройства (далее – индивидуальные жилые дома).