Приложение 1

к муниципальной программе Георгиевского городского округа Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, благоустройство Георгиевского городского округа Ставропольского края»

ПОДПРОГРАММА

«Развитие жилищного хозяйства Георгиевского городского округа Ставропольского края»

ПАСПОРТ

подпрограммы «Развитие жилищного хозяйства Георгиевского городского округа Ставропольского края»

| Наименование подпрограммы | подпрограмма «Развитие жилищного хозяйства Георгиевского городского округа Ставропольского края» (далее – Подпрограмма) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Подпрограммы | управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Георгиевского городского округа Ставропольского края (далее – УЖКХ ГГО СК) |
| Соисполнители Подпрограммы | нет |
| Участники Подпрограммы | нет |
| Задачи Подпрограммы | создание условий для повышения качественных характеристик жилищного фонда ГГО СК |
| Показатели решения задач Подпрограммы | количество переселённых граждан в результате реализации Подпрограммы; количество аварийных многоквартирных домов, полностью расселённых в результате реализации Подпрограммы |
| Сроки реализации Подпрограммы | 2019 – 2024 годы |
| Объёмы и источники финансового обеспечения Подпрограммы | объём финансового обеспечения Подпрограммы составит 578 598,81 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2019 году – 31 775,67 тыс. рублей; в 2020 году – 103 699,94 тыс. рублей; в 2021 году – 49 359,40 тыс. рублей; в 2022 году – 49 695,82 тыс. рублей; в 2023 году – 189 176,32 тыс. рублей; в 2024 году – 154 891,66 тыс. рублей; в том числе бюджет Георгиевского городского округа Ставропольского края составит 578 598,81 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2019 году – 31 775,67 тыс. рублей; в 2020 году – 103 699,94 тыс. рублей; в 2021 году – 49 359,40 тыс. рублей; в 2022 году – 49 695,82 тыс. рублей; в 2023 году – 189 176,32 тыс. рублей; в 2024 году – 154 891,66 тыс. рублей; в том числе по источникам финансового обеспечения, за счёт средств Фонда реформирования ЖКХ – 530 494,93 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2019 году – 25 125,58 тыс. рублей; в 2020 году – 83 585,73 тыс. рублей; в 2021 году – 41 688,30 тыс. рублей; в 2022 году – 45 666,56 тыс. рублей; в 2023 году – 181 333,51 тыс. рублей; в 2024 году – 153 095,25 тыс. рублей; краевого бюджета – 30 520,53 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2019 году – 5 801,42 тыс. рублей; в 2020 году – 19 646,62 тыс. рублей; в 2021 году – 378,99 тыс. рублей; в 2022 году – 1 653,24 тыс. рублей; в 2023 году – 1 648,49 тыс. рублей; в 2024 году – 1 391,77 тыс. рублей; местного бюджета – 17 583,35 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2019 году – 848,67 тыс. рублей; в 2020 году – 467,59 тыс. рублей; в 2021 году – 7 292,11 тыс. рублей; в 2022 году – 2 376,02 тыс. рублей; в 2023 году – 6 194,32 тыс. рублей; в 2024 году – 404,64 тыс. рублей |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы | переселение 995 человек из жилых помещений, расположенных в 33 аварийных жилых домах |

- Характеристика основных мероприятий Подпрограммы

В 2015 - 2016 годах город Георгиевск принимал участие в реализации третьего этапа краевой адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Ставропольском крае 2013-2017 годах».

В соответствии с заключённым соглашением между администрацией города Георгиевска и министерством строительства, дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края на строительство многоквартирного дома были предоставлены субсидии из различных уровней бюджетов, в том числе:

из федерального бюджета денежные средства в размере 3700,00 тыс. рублей;

из бюджета Ставропольского края денежные средства в размере 22 031,00 тыс. рублей;

из бюджета города Георгиевска денежные средства в размере 3 930,00 тыс. рублей.

В декабре 2016 года окончено строительство 27-квартирного дома по улице Ленина, 100, который сдан в эксплуатацию 08 декабря 2016 года.

В результате реализации мероприятий III этапа Программы в муниципальную собственность были приобретены 26 квартир общей площадью 1154 кв. м для переселения 49 человек из аварийных помещений, общей площадью 826,9 кв. метра (аварийные многоквартирные дома по ул. Пушкина, 76 – Моисеенко, 10, ул. Красноармейская, 71, ул. Красных Партизан, 21), стоимостью 29 427 000,00 рублей, путём участия в долевом строительстве многоквартирного дома по ул. Ленина, 100.

Подходит к заключительной части реализация мероприятий IV этапа Программы.

Согласно муниципальным контрактам, завершено строительство двух четырёхэтажных многоквартирных домов в рамках реализации Программы. Многоквартирные дома расположены на земельном участке, площадью 3230 м2, по адресу: ул. Красных Партизан, 23. Застройщик ООО «РОСТСТРОЙСЕРВИС», генеральный директор Шульга Денис Иванович.

Общее количество квартир в двух блоках – 59. Согласно проекту в первом блоке расположены 27 квартир, во втором блоке – 32 квартиры.

В 2017 году переселено во вновь построенное жильё 58 семей из восьми аварийных домов по ул. Госпитальной, 64, ул. Пушкина, 55, ул. Пушкина, 43, ул. Орджоникидзе, 43, ул. Госпитальной, 101, ул. Октябрьской, д. 54 (подъезд 2), ул. Октябрьской. д. 60,  – две квартиры, ул. Пушкина, д. 76 -Моисеенко, д. 10 – одна квартира, которые признаны аварийными до 01.01.2012 года. Количество переселяемых граждан 154. Общая площадь приобретаемых квартир составила 2651,5 м2.

Для реализации четвертого этапа Программы были выделены денежные средства размере 68 939 000,00 рублей, в том числе:

5 828 134,38 рублей - средства фонда содействия реформирования жилищно-коммунального хозяйства;

52 837 272,50 рублей - средства бюджета Ставропольского края;

10 273 593,12 рублей - средства бюджета ГГО СК.

На территории Георгиевского городского округа Ставропольского края            48 многоквартирных домов состоят в реестре аварийных домов, признанных аварийными после 01 января 2012 года.

РЕЕСТР

многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу на территории Георгиевского городского округа Ставропольского края

| № п/п | Наименование населённого пункта | Наименование улицы, переулка, проезда и номер дома | Дата признания дома аварийным и подлежащим сносу | № документа о признании МКД аварийным и подлежащим сносу |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | с. Краснокумское | ул. Левобережная, 5 | 12.05.2008 | 1 |
|  | с. Краснокумское | ул. Отделение 1, кв. 4 | 05.05.2014 | 1 |
|  | г. Георгиевск | ул. Пятигорская, 31 | 28.05.2014 | 31 |
|  | г. Георгиевск | ул. Пятигорская, 27 | 28.05.2014 | 30 |
|  | г. Георгиевск | ул. Лермонтова, 113 | 28.05.2014 | 40 |
|  | г. Георгиевск | ул. Герцена, 11 | 28.05.2014 | 33 |
|  | г. Георгиевск | ул. Орджоникидзе, 63 | 28.05.2014 | 39/1 |
|  | г. Георгиевск | ул. Чугурина, 27 | 28.05.2014 | 41 |
|  | г. Георгиевск | пер. Трудовой, 4 | 28.05.2014 | 37 |
|  | г. Георгиевск | ул. Орджоникидзе, 45 | 28.05.2014 | 32 |
|  | г. Георгиевск | ул. Орджоникидзе, 61 | 28.05.2014 | 39 |
|  | г. Георгиевск | ул. Лермонтова, 74 | 28.05.2014 | 38 |
|  | г. Георгиевск | ул. Пятигорская, 25 | 28.05.2014 | 35 |
|  | г. Георгиевск | ул. Комсомольская, 45 | 28.05.2014 | 34 |
|  | г. Георгиевск | ул. Лермонтова, 33 | 28.05.2014 | 36 |
|  | г. Георгиевск | ул. Пятигорская, 14 | 28.05.2014 | 42 |
|  | г. Георгиевск | ул. Ленинградская, 107 | 28.05.2014 | 43 |
|  | с. Краснокумское | ул. Кирпичная, 2 | 24.04.2015 | 1 |
|  | г. Георгиевск | ул. Октябрьская, 52 | 21.05.2015 | 52 |
|  | г. Георгиевск | ул. Комсомольская, 11 | 21.05.2015 | 51 |
|  | с. Краснокумское | ул. Левобережная, 10 | 17.07.2015 | 2 |
|  | г. Георгиевск | ул. Фрунзе, 24 | 27.11.2015 | 57 |
|  | г. Георгиевск | ул. Ленина-Орджоникидзе, 86/29 | 27.11.2015 | 58 |
|  | г. Георгиевск | ул. Советская, 20 | 27.11.2015 | 59 |
|  | г. Георгиевск | ул. Московская, 45 | 27.11.2015 | 60 |
|  | г. Георгиевск | ул. Луначарского, 35 | 27.11.2015 | 61 |
|  | г. Георгиевск | ул. Ленина, 113 | 27.11.2015 | 63 |
|  | г. Георгиевск | ул. Пятигорская, 35 | 29.09.2016 | 67 |
|  | г. Георгиевск | ул. Орджоникидзе, 8 | 13.12.2016 | 68 |
|  | г. Георгиевск | ул. Пионерская, 31 (литер Б, В) | 30.05.2017 | 69 |
|  | г. Георгиевск | ул. Госпитальная, 84 | 18.07.2017 | 361 |
|  | г. Георгиевск | ул. Пятигорская, 30 | 22.09.2017 | 389 |
|  | г. Георгиевск | ул. Кочубея, 2 | 22.09.2017 | 390 |
|  | г. Георгиевск | ул. Гагарина, 141 | 22.09.2017 | 391 |
|  | ст-ца Незлобная | ул. Степная, 8 | 22.09.2017 | 392 |
|  | с. Обильное | ул. Новая Стройка, 4 | 30.03.2018 | 405 |
|  | г. Георгиевск | ул. Ленина – Лермонтова, 102/85 | 30.03.2018 | 406 |
|  | г. Георгиевск | ул. Советская, 17 | 18.06.2018 | 415 |
|  | г. Георгиевск | ул. Пушкина, 41 | 10.07.2018 | 418 |
|  | г. Георгиевск | ул. Октябрьская, 91 | 13.08.2018 | 424 |
|  | г. Георгиевск | ул. Пионерская, 9 | 30.10.2018 | 431 |
|  | г. Георгиевск | ул. Орджоникидзе, 17 | 19.12.2018 | 438 |
|  | г. Георгиевск | ул. Пионерская, 13 | 19.12.2018 | 439 |
|  | г. Георгиевск | ул. Орджоникидзе, 23 | 16.01.2019 | 445 |
|  | село Обильное | ул. Новая Стройка, 6 | 14.07.2020 | 532 |
|  | г. Георгиевск | ул. Московская, 29 | 02.09.2020 | 539 |
|  | г. Георгиевск | ул. Советская, 18 | 29.12.2014 | 47 |
|  | г. Георгиевск | ул. Строителей, 13 | 29.12.2014 | 48 |

В соответствии с постановлением Правительства Ставропольского края от 01 апреля 2019 г №126-п «Об утверждении краевой адресной программы граждан из аварийного жилищного фонда в Ставропольском крае в 2019–2025 годах» (далее – Программа) Георгиевский городской округ Ставропольского края примет участие в I, III, IV, V, VI этапах Программы. В Программу включены 29 аварийных многоквартирных дома, подлежащих сносу и 2 аварийных дома, подлежащих реконструкции.

В I этапе (2019-2020 годы) Программы принимают участие 13 аварийных многоквартирных домов общей площадью 2765,84м2, 70 квартир, 162 человека.

г. Георгиевск, ул. Комсомольская, д. 45

г. Георгиевск, ул. Ленинградская, д. 107

г. Георгиевск, ул. Лермонтова, д. 113

г. Георгиевск, ул. Лермонтова, д. 33

г. Георгиевск, ул. Лермонтова, д. 74

г. Георгиевск, ул. Октябрьская, д. 52

г. Георгиевск, ул. Орджоникидзе, д. 45

с. Краснокумское, тер. Отделение 1, кв. 4

г. Георгиевск, ул. Пятигорская, д. 25

г. Георгиевск, ул. Пятигорская, д. 27

г. Георгиевск, ул. Пятигорская, д. 31

г. Георгиевск, ул. Орджоникидзе, д. 63

г. Георгиевск, пер. Трудовой, д. 4, кв. 6.

Планируемые финансовые средства на реализацию первого этапа Программы на аварийную площадь – 84430031,84 руб.;

на дополнительную площадь – 19077528,96 руб.;

В III этапе программы в 2021 г. планируют принять участие 7 аварийных МКД, 41 помещение, в том числе:

г. Георгиевск, ул. Комсомольская, д. 11;

г. Георгиевск, ул. Пятигорская, д. 14

с. Краснокумское, ул. Левобережная, д. 5;

г. Георгиевск, ул. Чугурина, д. 27;

г. Георгиевск, пер. Трудовой, д. 4;

г. Георгиевск, ул. Герцена, д. 11;

г. Георгиевск, ул. Орджоникидзе, д. 61;

В IV этапе программы планируют принять участие 1 аварийный МКД, переселят 48 помещений, в том числе:

г. Георгиевск, ул. Ленина, д. 113;

В V этапе программы в 2022 г. планируют принять участие 10 аварийных МКД, переселят 249 помещений, в том числе:

г. Георгиевск, ул. Строителей, д. 13

с. Краснокумское, ул. Левобережная, д. 10

с. Краснокумское, ул. Кирпичная, д. 2

г. Георгиевск, ул. Ленина, д. 86

г. Георгиевск, ул. Луначарского, д. 35

г. Георгиевск, ул. Московская, д. 45

г. Георгиевск, ул. Орджоникидзе, д. 8

г. Георгиевск, ул. Пятигорская, д. 35

г. Георгиевск, ул. Советская, д. 20

г. Георгиевск, ул. Фрунзе, д. 24

В VI этапе программы планирует принять участие 1 аварийный МКД –г. Георгиевск, ул. Советская, д. 18., переселят 120 помещений.

Подпрограммой предусмотрена реализация следующих основных мероприятий:

- реализация регионального проекта "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда"- переселение граждан из аварийного жилищного фонда;

2) прочие мероприятия в области жилищного хозяйства, в т.ч. снос аварийных домов, из которых переселены жители ГГО СК.

Непосредственным результатом реализации данных основных мероприятий Подпрограммы к 2024 году станут:

переселение 995 человек из жилых помещений, расположенных в 33 аварийных жилых домах.

- Сведения о составе, значениях и взаимосвязи показателей муниципальной программы Георгиевского городского округа Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, благоустройство Георгиевского городского округа Ставропольского края» приведены в приложении 9 к Программе.

Сведения о весовых коэффициентах, присвоенных целям Программы, задачам подпрограмм Программы Георгиевского городского округа Ставропольского края «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, благоустройство Георгиевского городского округа Ставропольского края» приведены в приложении 10 к Программе.