- Приложение 6

к муниципальной программе Георгиевского городского округа Ставропольского края «Развитие образования и молодежной политики»

ПОДПРОГРАММА

«Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности

Георгиевского городского округа Ставропольского края»

ПАСПОРТ

подпрограммы «Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности Георгиевского городского округа Ставропольского края»

| Наименование подпрограммы | подпрограмма «Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности Георгиевского городского округа Ставропольского края» (далее – Подпрограмма) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Подпрограммы | управление образования и молодёжной политики администрации Георгиевского городского округа Ставропольского края (далее - управление образования и молодёжной политики) |
| Соисполнители Подпрограммы | нет |
| Участники Подпрограммы | нет |
| Задачи Подпрограммы | строительство новой школы в селе Краснокумском |
| Показатели решения задач Подпрограммы | доля учащихся общеобразовательных организаций, обучающихся во вторую смену |
| Сроки реализации Подпрограммы | 2018-2023 годы |
| Объемы и источники финансового обеспечения Подпрограммы | объем финансового обеспечения Подпрограммы составит 30 000,00 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2018 году – 15 000,00 тыс. рублей; в 2019 году – 15 000,00 тыс. рублей; в 2020 году – 0,00 тыс. рублей; в 2021 году – 0,00 тыс. рублей; в 2022 году – 0,00 тыс. рублей; в 2023 году – 0,00 тыс. рублей; в том числе: бюджет Георгиевского городского округа – 30 000,00 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2018 году – 15 000,00 тыс. рублей; в 2019 году – 15 000,00 тыс. рублей; в 2020 году – 0,00 тыс. рублей; в 2021 году – 0,00 тыс. рублей; в 2022 году – 0,00 тыс. рублей; в 2023 году – 0,00 тыс. рублей;; местный бюджет – 30 000,00 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2018 году – 15 000,00 тыс. рублей; в 2019 году – 15 000,00 тыс. рублей; в 2020 году – 0,00 тыс. рублей; в 2021 году – 0,00 тыс. рублей; в 2022 году – 0,00 тыс. рублей; в 2023 году – 0,00 тыс. рублей |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы | уменьшение доли учащихся общеобразовательных организаций, обучающихся во вторую смену до 16,6 процентов в 2023 году |

Характеристика основных мероприятий Подпрограммы, анализ рисков реализации (вероятных явлений, событий, процессов) не зависящих от участников Подпрограммы и негативно влияющих на основные параметры и описание мер управления рисками реализации Подпрограммы

Основной задачей Подпрограммы является строительство новой школы в селе Краснокумском.

Подпрограммой предусмотрена реализация следующего основного мероприятия «Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований», в рамках которого предполагается:

строительство школы в селе Краснокумском.

Непосредственными результатами реализации данного основного мероприятия Подпрограммы станет уменьшение доли учащихся общеобразовательных организаций, обучающихся во вторую смену до 16,6 процентов в 2023 году.

В реализации данного основного мероприятия Подпрограммы участвует управление образования и молодёжной политики.

На достижение цели и решение задач Подпрограммы могут оказать влияние внутренние и внешние риски её реализации. Анализ данных рисков и принятие мер по управлению ими осуществляет ответственный исполнитель Подпрограммы – управление образования и молодёжной политики.

К внутренним рискам реализации Подпрограммы относятся:

несвоевременная разработка, согласование и принятие документов, обеспечивающих выполнение основного мероприятия Подпрограммы;

финансовые риски, связанные с недостаточным уровнем бюджетного финансирования Подпрограммы, вызванные возникновением дефицита местного бюджета;

формальный подход к планированию и оценке результатов деятельности, недостаток обоснованности и точности оценок бюджетных ассигнований и результатов деятельности.

Мерами управления внутренними рисками реализации Программы являются:

оперативный мониторинг выполнения основных мероприятий Подпрограммы;

открытость и подотчетность;

информационное сопровождение и общественные коммуникации;

своевременная актуализация содержания и сроков исполнения основных мероприятий Подпрограммы с сохранением ожидаемых результатов их реализации.

К внешним рискам реализации Подпрограммы относятся:

отсутствие финансирования средств из краевого бюджета;

рост инфляции;

несовершенство и непредсказуемость системы нормативного правового регулирования в сфере реализации Программы на федеральном, краевом уровнях.

Для управления внешними рисками реализации Подпрограммы в течение всего срока её реализации необходимо осуществлять мониторинг выполнения программных мероприятий и своевременное внесение изменений по ее корректировки.

Сведения о составе, значениях и взаимосвязи показателей муниципальной подпрограммы приведены в приложении 8 к Программе.