**ИНФОРМАЦИЯ**

**ОБ ОСНОВНЫХ ИТОГАХ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ**

В соответствии с подпунктом 4 раздела 1 плана работы контрольно-счётной палаты Георгиевского городского округа Ставропольского края на I квартал 2023 года, утверждённого распоряжением контрольно-счётной палаты Георгиевского городского округа Ставропольского края от 30.01.2023 года № 2-о, проведено контрольное мероприятие: «Проверка соблюдения законодательства в сфере реализации национальных проектов, а также законодательства в сфере закупок для муниципальных нужд, в рамках реализации мероприятий краевой адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Ставропольском крае в 2019-2025 годах», утвержденной постановлением Правительства Ставропольского края от 01.04.2019 г. № 126-п, в части заключенного муниципального контракта от 29.11.2021 года на выполнение работ по строительству объекта капитального строительства многоквартирного жилого дома по адресу г. Георгиевск, ул. Чугурина, 143».

Целью контрольного мероприятия является: проверка исполнения муниципального контракта от 29.11.2021 г. № 0121200004721001027\_305505/97 на выполнение работ по строительству объекта капитального строительства «многоквартирный жилой дом по адресу: РФ, Ставропольский край, г. Георгиевск, ул. Чугурина, 143».

Объект контрольного мероприятия: Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Георгиевского городского округа Ставропольского края.

Срок проведения контрольного мероприятия: с «30» января 2023 г. по «16» марта 2023 года.

Акт контрольного мероприятия подписан 01.03.2023 года без разногласий.

В результате контрольного мероприятия установлен низкий уровень претензионной работы со стороны Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации, установлено 33 нарушения Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»,на сумму 39 863,9 тыс.руб., установлена упущенная выгода в сумме 387,0 тыс. руб.

Отчет о результатах контрольного мероприятия передан Главе Георгиевского городского округа Ставропольского края (исх. № 011-099 от 17.03.2023 г.), материалы контрольного мероприятия переданы в Георгиевскую межрайонную прокуратуру (исх. № 011-069 от 06.03.2023 г.).

Для повышения эффективности деятельности, в управление ХКХ администрации Георгиевского городского округа направлено информационное (рекомендательное) письмо исх. № 011-098 от 17.03.2023 г.)

Председатель

контрольно-счётной палаты

Георгиевского городского округа

Ставропольского края Т.В. Иванова