РЕШЕНИЕ

Думы Георгиевского городского округа Ставропольского края

31 июля 2019 г.                                 г. Георгиевск                                       № 556-33

О внесении изменений в муниципальную программу

Георгиевского городского округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды», утвержденную постановлением

администрации Георгиевского городского округа Ставропольского края

от 20 марта 2018 г. № 687

В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Думы города Георгиевска от 17 мая 2017 года № 874-74 «О Порядке рассмотрения Думой Георгиевского городского округа Ставропольского края проектов муниципальных программ Георгиевского городского округа Ставропольского края и предложений о внесении изменений в муниципальные программы Георгиевского городского округа Ставропольского края» Дума Георгиевского городского округа Ставропольского края

# РЕШИЛА:

1. Рекомендовать администрации Георгиевского городского округа Ставропольского края принять предлагаемые изменения, которые вносятся в муниципальную программу Георгиевского городского округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды», утвержденную постановлением администрации Георгиевского городского округа Ставропольского края от 20 марта 2018 г. № 687, согласно приложению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по вопросам коммунального хозяйства Думы Георгиевского городского округа Ставропольского края (Колесников).

Председатель Думы

Георгиевского городского округа

Ставропольского края                                                                   А.М.Стрельников

Приложение

к решению Думы

Георгиевского городского округа Ставропольского края

от 31 июля 2019 г. № 556-33

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ГЕОРГИЕВСКОГО

ГОРОДСКОГО ОКРУГА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

__________ 2019 г.                           г. Георгиевск                                       № ____

О внесении изменений в муниципальную программу Георгиевского городского округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды», утвержденную постановлением администрации Георгиевского городского округа Ставропольского края от 20 марта 2018 г. № 687

В соответствии с постановлениями администрации Георгиевского городского округа Ставропольского края от 14 августа 2017 г. № 1231 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Георгиевского городского округа Ставропольского края в соответствующей сфере деятельности», от 17 августа 2017 г. № 1293 «Об утверждении Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ Георгиевского городского округа Ставропольского края», администрация Георгиевского городского округа Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу Георгиевского городского округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды», утвержденную постановлением администрации Георгиевского городского округа Ставропольского края от 20 марта 2018 г. № 687 «Об утверждении муниципальной программы Георгиевского городского округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды» (в редакции постановления администрации Георгиевского городского округа Ставропольского края от 29 декабря 2018 г. № 3732), следующие изменения:

1.1. Позицию «Сроки реализации Программы» паспорта муниципальной программы Георгиевского городского округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды» изложить в следующей редакции:

| «Сроки реализации Программы | 2018-2024 годы». |
| --- | --- |

1.2. Позицию «Объемы и источники финансового обеспечения Программы» паспорта муниципальной программы Георгиевского городского округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды» изложить в следующей редакции:

| «Объемы и источники финансового обеспечения Программы | объём финансового обеспечения мероприятий Программы составит 322 732,23 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2018 году – 61 147,86 тыс. рублей; в 2019 году – 198 426,48 тыс. рублей; в 2020 году – 0,00 тыс. рублей; в 2021 году – 0,00 тыс. рублей; в 2022 году – 63 157,89 тыс. рублей; в 2023 году – 0,00 тыс. рублей; в 2024 году – 0,00 тыс. рублей; в том числе бюджет Георгиевского городского округа – 322 732,23 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2018 году – 61 147,86 тыс. рублей; в 2019 году – 198 426,48 тыс. рублей; в 2020 году – 0,00 тыс. рублей; в 2021 году – 0,00 тыс. рублей; в 2022 году – 63 157,89 тыс. рублей; в 2023 году – 0,00 тыс. рублей; в 2024 году – 0,00 тыс. рублей; в том числе по источникам финансового обеспечения, за счёт средств: федерального бюджета – 160 687,74 тыс. рублей, в том числе: в 2018 году – 48 985,47 тыс. рублей; в 2019 году – 55 302,27 тыс. рублей; в 2020 году – 0,00 тыс. рублей; в 2021 году – 0,00 тыс. рублей; в 2022 году – 56 400,00 тыс. рублей; в 2023 году – 0,00 тыс. рублей; в 2024 году – 0,00 тыс. рублей; краевого бюджета – 49 739,39 тыс. рублей, в том числе: в 2018 году – 9 105,00 тыс. рублей; в 2019 году – 37 034,39 тыс. рублей; в 2020 году – 0,00 тыс. рублей; в 2021 году – 0,00 тыс. рублей; в 2022 году – 3 600,00 тыс. рублей; в 2023 году – 0,00 тыс. рублей; в 2024 году – 0,00 тыс. рублей; местного бюджета – 112 305,10 тыс. рублей, в том числе: в 2018 году – 3 057,39 тыс. рублей; в 2019 году – 106 089,82 тыс. рублей; в 2020 году – 0,00 тыс. рублей; в 2021 году – 0,00 тыс. рублей; в 2022 году – 3 157,89 тыс. рублей; в 2023 году – 0,00 тыс. рублей; в 2024 году – 0,00 тыс. рублей; внебюджетные источники – 0,00 тыс. рублей, в том числе: в 2018 году – 0,00 тыс. рублей; в 2019 году – 0,00 тыс. рублей; в 2020 году – 0,00 тыс. рублей; в 2021 году – 0,00 тыс. рублей; в 2022 году – 0,00 тыс. рублей; в 2023 году – 0,00 тыс. рублей; в 2024 году – 0,00 тыс. рублей». |
| --- | --- |

1.3. Позицию «Показатели решения задач Подпрограммы» паспорта Подпрограммы «Благоустройство дворовых территорий и территорий общего пользования Георгиевского городского округа Ставропольского края» муниципальной Программы Георгиевского городского округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды» изложить в следующей редакции:

| «Показатели решения задач Подпрограммы | количество дворов многоквартирных домов отремонтированных и благоустроенных в ходе реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий Георгиевского городского округа Ставропольского края; процент площади благоустраиваемой муниципальной территории общего пользования Георгиевского городского округа Ставропольского края; число вовлеченных заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий и территорий общего пользования Георгиевского городского округа Ставропольского края; объем привлеченных из краевого и федерального бюджетов субсидий и иных межбюджетных трансфертов на 1 рубль средств бюджета Георгиевского городского округа Ставропольского края, выделенных на софинансирование мероприятий подпрограммы Программы». |
| --- | --- |

1.4. Позицию «Сроки реализации Подпрограммы» паспорта Подпрограммы «Благоустройство дворовых территорий и территорий общего пользования Георгиевского городского округа Ставропольского края» муниципальной Программы Георгиевского городского округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды» изложить в следующей редакции:

| «Сроки реализации Программы | 2018-2024 годы». |
| --- | --- |

1.5. Позицию «Объемы и источники финансового обеспечения Подпрограммы» паспорта Подпрограммы «Благоустройство дворовых территорий и территорий общего пользования Георгиевского городского округа Ставропольского края» муниципальной Программы Георгиевского городского округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды» изложить в следующей редакции:

| «Объемы и источники финансового обеспечения Подпрограммы | объём финансового обеспечения мероприятий подпрограммы составит 222 732,23 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2018 году – 61 147,86 тыс. рублей; в 2019 году – 98 426,48 тыс. рублей; в 2020 году – 0,00 тыс. рублей; в 2021 году – 0,00 тыс. рублей; в 2022 году – 63 157,89 тыс. рублей; в 2023 году – 0,00 тыс. рублей; в 2024 году – 0,00 тыс. рублей; в том числе бюджет Георгиевского городского округа – 222 732,23 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2018 году – 61 147,86 тыс. рублей; в 2019 году – 98 426,48 тыс. рублей; в 2020 году – 0,00 тыс. рублей; в 2021 году – 0,00 тыс. рублей; в 2022 году – 63 157,89 тыс. рублей; в 2023 году – 0,00 тыс. рублей; в 2024 году – 0,00 тыс. рублей; в том числе по источникам финансового обеспечения, за счёт средств: федерального бюджета – 160 687,74 тыс. рублей, в том числе: в 2018 году – 48 985,47 тыс. рублей; в 2019 году – 55 302,27 тыс. рублей; в 2020 году – 0,00 тыс. рублей; в 2021 году – 0,00 тыс. рублей; в 2022 году – 56 400,00 тыс. рублей; в 2023 году – 0,00 тыс. рублей; в 2024 году – 0,00 тыс. рублей; краевого бюджета – 49 739,39 тыс. рублей, в том числе: в 2018 году – 9 105,00 тыс. рублей; в 2019 году – 37 034,39 тыс. рублей; в 2020 году – 0,00 тыс. рублей; в 2021 году – 0,00 тыс. рублей; в 2022 году – 3 600,00 тыс. рублей; в 2023 году – 0,00 тыс. рублей; в 2024 году – 0,00 тыс. рублей; местного бюджета – 12 305,10 тыс. рублей, в том числе: в 2018 году – 3 057,39 тыс. рублей; в 2019 году – 6 089,82 тыс. рублей; в 2020 году – 0,00 тыс. рублей; в 2021 году – 0,00 тыс. рублей; в 2022 году – 3 157,89 тыс. рублей; в 2023 году – 0,00 тыс. рублей; в 2024 году – 0,00 тыс. рублей». |
| --- | --- |

1.6. Позицию «Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы» паспорта Подпрограммы «Благоустройство дворовых территорий и территорий общего пользования Георгиевского городского округа Ставропольского края» муниципальной Программы Георгиевского городского округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды» изложить в следующей редакции:

| «Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы | комплексное решение проблем благоустройства мест общего пользования территории Георгиевского городского округа Ставропольского края; увеличение количества благоустроенных дворовых территорий и территорий общего пользования Георгиевского городского округа Ставропольского края увеличение объема привлеченных из краевого и федерального бюджетов субсидий и иных межбюджетных трансфертов на 1 рубль средств бюджета Георгиевского городского округа Ставропольского края, выделенных на софинансирование мероприятий подпрограммы Программы». |
| --- | --- |

1.7. В разделе «Характеристика основных мероприятий Подпрограммы» паспорта Подпрограммы «Благоустройство дворовых территорий и территорий общего пользования Георгиевского городского округа Ставропольского края» муниципальной Программы Георгиевского городского округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды»:

- в абзаце девятом слова «Подпрограммой предусмотрена реализация основного мероприятия «Создание комфортной городской среды, улучшение состояния дворовых территорий и территорий общего пользования Георгиевского городского округа Ставропольского края», в рамках которой предполагается» заменить словами «Подпрограммой предусмотрена реализация основных мероприятий «Создание комфортной городской среды, улучшение состояния дворовых территорий и территорий общего пользования Георгиевского городского округа Ставропольского края», «Формирование современной городской среды в Георгиевском городском округе Ставропольского края» и «Реализация регионального проекта «Формирование комфортной городской среды», в рамках которых предполагается»;

- абзац 15-16 изложить в следующей редакции:

«Адресный перечень общественных территорий, расположенных на территории Георгиевского городского округа Ставропольского края, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в указанный период приведен в Приложении 2 к Подпрограмме.

Адресный перечень дворовых территорий, прилегающих к многоквартирным домам, расположенным на территории Георгиевского городского округа Ставропольского края, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в указанный период исходя из минимального перечня работ по благоустройству приведен в Приложении 3 к Подпрограмме.

Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее 2024 года реализации федерального проекта за счет средств указанных лиц в соответствии с требованиями утвержденных в Георгиевском городском округе Ставропольского края правил благоустройства территории, форма которого приведена в приложении 6 к Подпрограмме, формируется при условии заключения администрации Георгиевского городского округа Ставропольского края с юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями соглашений о благоустройстве таких объектов.

Администрация Георгиевского городского округа Ставропольского края имеет право исключать из адресного перечня дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, территории, расположенные вблизи многоквартирных домов, физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70 процентов, а также территории, которые планируются к изъятию для муниципальных или государственных нужд в соответствии с генеральным планом соответствующего поселения при условии одобрения решения об исключении указанных территорий из адресного перечня дворовых территорий и общественных территорий межведомственной комиссией в порядке, установленном такой комиссией.

Администрация Георгиевского городского округа Ставропольского края имеет право исключать из адресного перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, дворовые территории, собственники помещений многоквартирных домов которых приняли решение об отказе от благоустройства дворовой территории в рамках реализации соответствующей программы или не приняли решения о благоустройстве дворовой территории в сроки, установленные соответствующей программой. При этом исключение дворовой территории из перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, возможно только при условии одобрения соответствующего решения муниципального образования межведомственной комиссией в порядке, установленном такой комиссией.

Предельная дата заключения соглашений по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации муниципальной программы не позднее 1 июля года предоставления субсидии - для заключения соглашений на выполнение работ по благоустройству общественных территорий, не позднее 1 мая года предоставления субсидии - для заключения соглашений на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий, за исключением случаев обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок и (или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок указанного обжалования.».

1.8. Приложение 2 «Адресный перечень территорий общего пользования Георгиевского городского округа Ставропольского края» к подпрограмме «Благоустройство дворовых территорий и территорий общего пользования Георгиевского городского округа Ставропольского края» муниципальной программы Георгиевского городского округа «Формирование современной городской среды» изложить в прилагаемой редакции.

1.9. Приложение 3 «Общий адресный перечень территорий многоквартирных домов, расположенных на территории Георгиевского городского округа Ставропольского края» к подпрограмме «Благоустройство дворовых территорий и территорий общего пользования Георгиевского городского округа Ставропольского края» муниципальной программы Георгиевского городского округа «Формирование современной городской среды» изложить в прилагаемой редакции.

1.10. Дополнить подпрограмму «Благоустройство дворовых территорий и территорий общего пользования Георгиевского городского округа Ставропольского края» муниципальной программы Георгиевского городского округа «Формирование современной городской среды» Приложением 6 «Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее последнего года реализации федерального проекта за счет средств указанных лиц в соответствии с требованиями утвержденных в Георгиевском городском округе Ставропольского края правил благоустройства территории» и изложить в прилагаемой редакции.

1.11. Позицию «Сроки реализации Подпрограммы» паспорта Подпрограммы «Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях» муниципальной программы Георгиевского городского округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды» изложить в следующей редакции:

| «Сроки реализации Программы | 2018-2024 годы». |
| --- | --- |

1.12. Позицию «Объемы и источники финансового обеспечения Подпрограммы» паспорта Подпрограммы «Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях» муниципальной программы Георгиевского городского округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды» изложить в следующей редакции:

| «Объемы и источники финансового обеспечения Подпрограммы | объём финансового обеспечения мероприятий Подпрограммы составит 100 000,00 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2018 году – 0,00 тыс. рублей; в 2019 году – 100 000,00 тыс. рублей; в 2020 году – 0,00 тыс. рублей; в 2021 году – 0,00 тыс. рублей; в 2022 году – 0,00 тыс. рублей; в 2023 году – 0,00 тыс. рублей; в 2024 году – 0,00 тыс. рублей; в том числе бюджет Георгиевского городского округа – 100 000,00 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2018 году – 0,00 тыс. рублей; в 2019 году – 100 000,00 тыс. рублей; в 2020 году – 0,00 тыс. рублей; в 2021 году – 0,00 тыс. рублей; в 2022 году – 0,00 тыс. рублей; в 2023 году – 0,00 тыс. рублей; в 2024 году – 0,00 тыс. рублей; в том числе по источникам финансового обеспечения, за счёт средств: федерального бюджета – 0,00 тыс. рублей, в том числе: в 2018 году – 0,00 тыс. рублей; в 2019 году – 0,00 тыс. рублей; в 2020 году – 0,00 тыс. рублей; в 2021 году – 0,00 тыс. рублей; в 2022 году – 0,00 тыс. рублей; в 2023 году – 0,00 тыс. рублей; в 2024 году – 0,00 тыс. рублей; краевого бюджета – 0,00 тыс. рублей, в том числе: в 2018 году – 0,00 тыс. рублей; в 2019 году – 0,00 тыс. рублей; в 2020 году – 0,00 тыс. рублей; в 2021 году – 0,00 тыс. рублей; в 2022 году – 0,00 тыс. рублей; в 2023 году – 0,00 тыс. рублей; в 2024 году – 0,00 тыс. рублей; местного бюджета – 100 000,00 тыс. рублей, в том числе: в 2018 году – 0,00 тыс. рублей; в 2019 году – 100 000,00 тыс. рублей; в 2020 году – 0,00 тыс. рублей; в 2021 году – 0,00 тыс. рублей; в 2022 году – 0,00 тыс. рублей; в 2023 году – 0,00 тыс. рублей; в 2024 году – 0,00 тыс. рублей; внебюджетные источники – 0,00 тыс. рублей, в том числе: в 2018 году – 0,00 тыс. рублей; в 2019 году – 0,00 тыс. рублей; в 2020 году – 0,00 тыс. рублей; в 2021 году – 0,00 тыс. рублей; в 2022 году – 0,00 тыс. рублей; в 2023 году – 0,00 тыс. рублей; в 2024 году – 0,00 тыс. рублей». |
| --- | --- |

- 1.13. Приложение 3 «Сведения о составе, значениях и взаимосвязи показателей муниципальной программы Георгиевского городского округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды» к муниципальной программе Георгиевского городского округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды» изложить в прилагаемой редакции.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Георгиевского городского округа Ставропольского края Батина Г.Г.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2019 года, и подлежит размещению на официальном сайте Георгиевского городского округа Ставропольского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава

Георгиевского городского округа

Ставропольского края                                                                               М.В.Клетин

Приложение 2 к подпрограмме «Благоустройство дворовых территорий и территорий общего пользования Георгиевского городского округа Ставропольского края» муниципальной программы Георгиевского городского округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды» (в редакции постановления администрации Георгиевского городского округа Ставропольского края от 2019 г. № ) АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ общественных территорий, расположенных на территории Георгиевского городского округа Ставропольского края, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в указанный период

| № п/п | Территории общего пользования | Период проведения благоустройства |
| --- | --- | --- |

| 1. | Ставропольский край, г. Георгиевск, парк Дружбы | 2018 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Ставропольский край, г. Георгиевск, бульвар по улице Лермонтова | 2019 |
| 3. | Ставропольский край, г. Георгиевск, пл. Победы | 2019 |
| 4. | Ставропольский край, г. Георгиевск, рекреационная зона от ул. Калинина, д. 119 до ул. Мира | 2019 |
| 5. | Ставропольский край, г. Георгиевск, ул. Бойко (сквер Железнодорожного вокзала) | по результатам рейтингового голосования граждан |
| 6. | Ставропольский край, г. Георгиевск, ул. Калинина, от ул. Гастелло до ул. Строителей (с прилегающей территорией памятника героям Гражданской войны) | по результатам рейтингового голосования граждан |
| 7. | Ставропольский край, г. Георгиевск, ул. Луначарского, от ул. Лермонтова до ул. Октябрьской | по результатам рейтингового голосования граждан |
| 8. | Ставропольский край, г. Георгиевск, ул. Калинина и Батакская | по результатам рейтингового голосования граждан |
| 9. | Ставропольский край, г. Георгиевск, ул. Калинина, от ул. Пушкина до ул. Октябрьской (сквер Толстовского) | по результатам рейтингового голосования граждан |
| 10. | Ставропольский край, г. Георгиевск, ул. Мира | по результатам рейтингового голосования граждан |
| 11. | Ставропольский край, г. Георгиевск, ул. Тронина | по результатам рейтингового голосования граждан |
| 12. | Ставропольский край, п. Балковский, ул. Новая, 18 | по результатам рейтингового голосования граждан |
| 13. | Ставропольский край, п. Падинский, ул. 40 лет Победы, 14а | по результатам рейтингового голосования граждан |
| 14. | Ставропольский край, ст. Незлобная, территория перед домом культуры | по результатам рейтингового голосования граждан |
| 15. | Ставропольский край, с. Краснокумское, территория перед домом культуры | по результатам рейтингового голосования граждан |
| 16. | Ставропольский край, с. Обильное, площадь перед домом культуры | по результатам рейтингового голосования граждан |

|  | Приложение 3 к подпрограмме «Благоустройство дворовых территорий и территорий общего пользования Георгиевского городского округа Ставропольского края» муниципальной программы Георгиевского городского округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды» (в редакции постановления администрации Георгиевского городского округа Ставропольского края от 2019 г. № ) |  |
| --- | --- | --- |

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

дворовых территорий, прилегающих к многоквартирным домам,

расположенным на территории Георгиевского городского округа

Ставропольского края, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их

физического состояния) и подлежащих благоустройству в указанный период исходя из минимального перечня работ по благоустройству

|  | Дворовые территории многоквартирных домов | Период проведения благоустройства |
| --- | --- | --- |
| 1 | г. Георгиевск, Арсенальная, 37 | выполнение работ планируется в 2020-2024 гг. |
| 2 | г. Георгиевск, Арсенальная, 18 | выполнение работ планируется в 2020-2024 гг. |
| 3 | г. Георгиевск, Батакская, 12/1 | выполнение работ планируется в 2020-2024 гг. |
| 4 | г. Георгиевск, Батакская, 10 | выполнение работ планируется в 2020-2024 гг. |
| 5 | г. Георгиевск, Батакская, 12/2 | выполнение работ планируется в 2020-2024 гг. |
| 6 | г. Георгиевск, Батакская, 12/3 | выполнение работ планируется в 2020-2024 гг. |
| 7 | г. Георгиевск, Батакская, 4 | выполнение работ планируется в 2020-2024 гг. |
| 8 | г. Георгиевск, Батакская, 6 | выполнение работ планируется в 2020-2024 гг. |
| 9 | г. Георгиевск, Батакская, 8 | выполнение работ планируется в 2020-2024 гг. |
| 10 | г. Георгиевск, Березовая, 48 | выполнение работ планируется в 2020-2024 гг. |
| 11 | г. Георгиевск, Бойко, 106 | выполнение работ планируется в 2020-2024 гг. |
| 12 | г. Георгиевск, Бойко, 106/1 | выполнение работ планируется в 2020-2024 гг. |
| 13 | г. Георгиевск, Бойко, 108 | выполнение работ планируется в 2020-2024 гг. |
| 14 | г. Георгиевск, Бойко, 110 | выполнение работ планируется в 2020-2024 гг. |
| 15 | г. Георгиевск, Быкова, 12 | выполнение работ планируется в 2020-2024 гг. |
| 16 | г. Георгиевск, Быкова, 14 | выполнение работ планируется в 2020-2024 гг. |
| 17 | г. Георгиевск, Быкова, 18 | выполнение работ планируется в 2020-2024 гг. |
| 18 | г. Георгиевск, Быкова, 75 | выполнение работ планируется в 2020-2024 гг. |
| 19 | г. Георгиевск, Быкова, 77/1 | выполнение работ планируется в 2020-2024 гг. |
| 20 | г. Георгиевск, Быкова, 79 | выполнение работ планируется в 2020-2024 гг. |
| 21 | г. Георгиевск, Быкова, 83 | выполнение работ планируется в 2020-2024 гг. |
| 22 | г. Георгиевск, Быкова, 83/1 | выполнение работ планируется в 2020-2024 гг. |
| 23 | г. Георгиевск, Быкова, 85 | выполнение работ планируется в 2020-2024 гг. |
| 24 | г. Георгиевск, Быкова, 85/1 | выполнение работ планируется в 2020-2024 гг. |
| 25 | г. Георгиевск, Быкова, 87 | выполнение работ планируется в 2020-2024 гг. |
| 26 | г. Георгиевск, Быкова, 87/1 | выполнение работ планируется в 2020-2024 гг. |
| 27 | г. Георгиевск, Быкова, 87/2 | выполнение работ планируется в 2020-2024 гг. |
| 28 | г. Георгиевск, Вехова, 61 | выполнение работ планируется в 2020-2024 гг. |
| 29 | г. Георгиевск, Вехова, 63 | выполнение работ планируется в 2020-2024 гг. |
| 30 | г. Георгиевск, Вехова, 65 | выполнение работ планируется в 2020-2024 гг. |
| 31 | г. Георгиевск, Вехова, 67 | выполнение работ планируется в 2020-2024 гг. |
| 32 | г. Георгиевск, Вехова, 67/1 | выполнение работ планируется в 2020-2024 гг. |
| 33 | г. Георгиевск, Вехова, 69 | выполнение работ планируется в 2020-2024 гг. |
| 34 | г. Георгиевск, Вокзальная, 27 | выполнение работ планируется в 2020-2024 гг. |
| 35 | г. Георгиевск, Вокзальная, 7 | выполнение работ планируется в 2020-2024 гг. |
| 36 | г. Георгиевск, Воровского, 2 /1 | выполнение работ планируется в 2020-2024 гг. |
| 37 | г. Георгиевск, Воровского, 2 а | выполнение работ планируется в 2020-2024 гг. |
| 38 | г. Георгиевск, Воровского, 5 | выполнение работ планируется в 2020-2024 гг. |
| 39 | г. Георгиевск, Воровского, 7 | выполнение работ планируется в 2020-2024 гг. |
| 40 | г. Георгиевск, Гагарина, 117 | выполнение работ планируется в 2020-2024 гг. |
| 41 | г. Георгиевск, Гагарина, 234 | выполнение работ планируется в 2020-2024 гг. |
| 42 | г. Георгиевск, Гагарина, 236 | выполнение работ планируется в 2020-2024 гг. |
| 43 | г. Георгиевск, Гагарина, 240 | выполнение работ планируется в 2020-2024 гг. |
| 44 | г. Георгиевск, Гагарина, 315 | выполнение работ планируется в 2020-2024 гг. |
| 45 | г. Георгиевск, Гагарина, 317 | выполнение работ планируется в 2020-2024 гг. |
| 46 | г. Георгиевск, Гагарина, 319 | выполнение работ планируется в 2020-2024 гг. |
| 47 | г. Георгиевск, Гагарина, 34 | выполнение работ планируется в 2020-2024 гг. |
| 48 | г. Георгиевск, Гагарина, 5 | выполнение работ планируется в 2020-2024 гг. |
| 49 | г. Георгиевск, Гагарина, 83 | выполнение работ планируется в 2020-2024 гг. |
| 50 | г. Георгиевск, Гастелло, 68/1 | выполнение работ планируется в 2020-2024 гг. |
| 51 | г. Георгиевск, Гастелло, 70 | выполнение работ планируется в 2020-2024 гг. |
| 52 | г. Георгиевск, Гастелло, 70а | выполнение работ планируется в 2020-2024 гг. |
| 53 | г. Георгиевск, Гастелло, 72 | выполнение работ планируется в 2020-2024 гг. |
| 54 | г. Георгиевск, Говорова, 11/1 | выполнение работ планируется в 2020-2024 гг. |
| 55 | г. Георгиевск, Горийская, 6 | выполнение работ планируется в 2020-2024 гг. |
| 56 | г. Георгиевск, Горийская, 8 | выполнение работ планируется в 2020-2024 гг. |
| 57 | г. Георгиевск, Госпитальная, 99 | выполнение работ планируется в 2020-2024 гг. |
| 58 | г. Георгиевск, Дзержинского, 21/1 | выполнение работ планируется в 2020-2024 гг. |
| 59 | г. Георгиевск, Дзержинского, 23 | выполнение работ планируется в 2020-2024 гг. |
| 60 | г. Георгиевск, Дзержинского, 23/1 | выполнение работ планируется в 2020-2024 гг. |
| 61 | г. Георгиевск, Дзержинского, 27 | выполнение работ планируется в 2020-2024 гг. |
| 62 | г. Георгиевск, Дружбы, 31 | выполнение работ планируется в 2020-2024 гг. |
| 63 | г. Георгиевск, К.Маркса, 19 | выполнение работ планируется в 2020-2024 гг. |
| 64 | г. Георгиевск, Калинина, 129 | выполнение работ планируется в 2020-2024 гг. |
| 65 | г. Георгиевск, Калинина, 11 | выполнение работ планируется в 2020-2024 гг. |
| 66 | г. Георгиевск, Калинина, 119 | выполнение работ планируется в 2020-2024 гг. |
| 67 | г. Георгиевск, Калинина, 119/1 | выполнение работ планируется в 2020-2024 гг. |
| 68 | г. Георгиевск, Калинина, 119/2 | выполнение работ планируется в 2020-2024 гг. |
| 69 | г. Георгиевск, Калинина, 119/3 | выполнение работ планируется в 2020-2024 гг. |
| 70 | г. Георгиевск, Калинина, 121/1 | выполнение работ планируется в 2020-2024 гг. |
| 71 | г. Георгиевск, Калинина, 123 | выполнение работ планируется в 2020-2024 гг. |
| 72 | г. Георгиевск, Калинина, 127 | выполнение работ планируется в 2020-2024 гг. |
| 73 | г. Георгиевск, Калинина, 129/1 | выполнение работ планируется в 2020-2024 гг. |
| 74 | г. Георгиевск, Калинина, 130 | выполнение работ планируется в 2020-2024 гг. |
| 75 | г. Георгиевск, Калинина, 131 | выполнение работ планируется в 2020-2024 гг. |
| 76 | г. Георгиевск, Калинина, 131 а | выполнение работ планируется в 2020-2024 гг. |
| 77 | г. Георгиевск, Калинина, 131/1 | выполнение работ планируется в 2020-2024 гг. |
| 78 | г. Георгиевск, Калинина, 132 | выполнение работ планируется в 2020-2024 гг. |
| 79 | г. Георгиевск, Калинина, 132/1 | выполнение работ планируется в 2020-2024 гг. |
| 80 | г. Георгиевск, Калинина, 133 | выполнение работ планируется в 2020-2024 гг. |
| 81 | г. Георгиевск, Калинина, 133/1 | выполнение работ планируется в 2020-2024 гг. |
| 82 | г. Георгиевск, Калинина, 134 | выполнение работ планируется в 2020-2024 гг. |
| 83 | г. Георгиевск, Калинина, 140 | выполнение работ планируется в 2020-2024 гг. |
| 84 | г. Георгиевск, Калинина, 142 | выполнение работ планируется в 2020-2024 гг. |
| 85 | г. Георгиевск, Калинина, 142/1 | выполнение работ планируется в 2020-2024 гг. |
| 86 | г. Георгиевск, Калинина, 142/2 | выполнение работ планируется в 2020-2024 гг. |
| 87 | г. Георгиевск, Калинина, 142/3 | выполнение работ планируется в 2020-2024 гг. |
| 88 | г. Георгиевск, Калинина, 142/4 | выполнение работ планируется в 2020-2024 гг. |
| 89 | г. Георгиевск, Калинина, 142/5 | выполнение работ планируется в 2020-2024 гг. |
| 90 | г. Георгиевск, Калинина, 144 | выполнение работ планируется в 2020-2024 гг. |
| 91 | г. Георгиевск, Калинина, 144/1 | выполнение работ планируется в 2020-2024 гг. |
| 92 | г. Георгиевск, Калинина, 146 | выполнение работ планируется в 2020-2024 гг. |
| 93 | г. Георгиевск, Калинина, 146/1 | выполнение работ планируется в 2020-2024 гг. |
| 94 | г. Георгиевск, Калинина, 146/2 | выполнение работ планируется в 2020-2024 гг. |
| 95 | г. Георгиевск, Калинина, 146/3 | выполнение работ планируется в 2020-2024 гг. |
| 96 | г. Георгиевск, Калинина, 146/4 | выполнение работ планируется в 2020-2024 гг. |
| 97 | г. Георгиевск, Калинина, 148 | выполнение работ планируется в 2020-2024 гг. |
| 98 | г. Георгиевск, Калинина, 148/1 | выполнение работ планируется в 2020-2024 гг. |
| 99 | г. Георгиевск, Калинина, 148/2 | выполнение работ планируется в 2020-2024 гг. |
| 100 | г. Георгиевск, Калинина, 4 | выполнение работ планируется в 2020-2024 гг. |
| 101 | г. Георгиевск, Калинина, 55 | выполнение работ планируется в 2020-2024 гг. |
| 102 | г. Георгиевск, Калинина, 95 | выполнение работ планируется в 2020-2024 гг. |
| 103 | г. Георгиевск, Калинина, 121 | выполнение работ планируется в 2020-2024 гг. |
| 104 | г. Георгиевск, Калинина, 136 | выполнение работ планируется в 2020-2024 гг. |
| 105 | г. Георгиевск, Кирова, 111 | выполнение работ планируется в 2020-2024 гг. |
| 106 | г. Георгиевск, Кирова, 166 | выполнение работ планируется в 2020-2024 гг. |
| 107 | г. Георгиевск, Кирова, 168 | выполнение работ планируется в 2020-2024 гг. |
| 108 | г. Георгиевск, Кирова, 170 | выполнение работ планируется в 2020-2024 гг. |
| 109 | г. Георгиевск, Кирова, 172 | выполнение работ планируется в 2020-2024 гг. |
| 110 | г. Георгиевск, Кирова, 174 | выполнение работ планируется в 2020-2024 гг. |
| 111 | г. Георгиевск, Кирова, 176 | выполнение работ планируется в 2020-2024 гг. |
| 112 | г. Георгиевск, Котовского, 24 | выполнение работ планируется в 2020-2024 гг. |
| 113 | г. Георгиевск, Кочубея, 28 | выполнение работ планируется в 2020-2024 гг. |
| 114 | г. Георгиевск, Кочубея, 16 | выполнение работ планируется в 2020-2024 гг. |
| 115 | г. Георгиевск, Кочубея, 18 | выполнение работ планируется в 2020-2024 гг. |
| 116 | г. Георгиевск, Кочубея, 20 | выполнение работ планируется в 2020-2024 гг. |
| 117 | г. Георгиевск, Кочубея, 26 | выполнение работ планируется в 2020-2024 гг. |
| 118 | г. Георгиевск, Кочубея, 5 | выполнение работ планируется в 2020-2024 гг. |
| 119 | г. Георгиевск, Кочубея, 7 | выполнение работ планируется в 2020-2024 гг. |
| 120 | г. Георгиевск, Кочубея, 11 | выполнение работ планируется в 2020-2024 гг. |
| 121 | г. Георгиевск, Кутузова, 4 | выполнение работ планируется в 2020-2024 гг. |
| 122 | г. Георгиевск, Ленина, 135 | выполнение работ планируется в 2020-2024 гг. |
| 123 | г. Георгиевск, Ленина, 110 | выполнение работ планируется в 2020-2024 гг. |
| 124 | г. Георгиевск, Ленина, 117 | выполнение работ планируется в 2020-2024 гг. |
| 125 | г. Георгиевск, Ленина, 121 | выполнение работ планируется в 2020-2024 гг. |
| 126 | г. Георгиевск, Ленина, 126 | выполнение работ планируется в 2020-2024 гг. |
| 127 | г. Георгиевск, Ленина, 127 | выполнение работ планируется в 2020-2024 гг. |
| 128 | г. Георгиевск, Ленина, 129 | выполнение работ планируется в 2020-2024 гг. |
| 129 | г. Георгиевск, Ленина, 130 | выполнение работ планируется в 2020-2024 гг. |
| 130 | г. Георгиевск, Ленина, 133 | выполнение работ планируется в 2020-2024 гг. |
| 131 | г. Георгиевск, Ленина, 256 | выполнение работ планируется в 2020-2024 гг. |
| 132 | г. Георгиевск, Ленина, 4 | выполнение работ планируется в 2020-2024 гг. |
| 133 | г. Георгиевск, Ленина, 100 | выполнение работ планируется в 2020-2024 гг. |
| 134 | г. Георгиевск, Ленина, 115 | выполнение работ планируется в 2020-2024 гг. |
| 135 | г. Георгиевск, Ленина, 131 | выполнение работ планируется в 2020-2024 гг. |
| 136 | г. Георгиевск, Ленинградская, 46 | выполнение работ планируется в 2020-2024 гг. |
| 137 | г. Георгиевск, Лермонтова, 28/2 | выполнение работ планируется в 2020-2024 гг. |
| 138 | г. Георгиевск, Лермонтова, 28/3 | выполнение работ планируется в 2020-2024 гг. |
| 139 | г. Георгиевск, Лермонтова, 60 | выполнение работ планируется в 2020-2024 гг. |
| 140 | г. Георгиевск, Лермонтова, 82 | выполнение работ планируется в 2020-2024 гг. |
| 141 | г. Георгиевск, Лермонтова, 28/1 | выполнение работ планируется в 2020-2024 гг. |
| 142 | г. Георгиевск, Лесная, 5/1 | выполнение работ планируется в 2020-2024 гг. |
| 143 | г. Георгиевск, Лесная, 7 | выполнение работ планируется в 2020-2024 гг. |
| 144 | г. Георгиевск, Луначарского, 35 | выполнение работ планируется в 2020-2024 гг. |
| 145 | г. Георгиевск, Луначарского, 44 | выполнение работ планируется в 2020-2024 гг. |
| 146 | г. Георгиевск, Макаренко, 2 | выполнение работ планируется в 2020-2024 гг. |
| 147 | г. Георгиевск, Макаренко, 4 | выполнение работ планируется в 2020-2024 гг. |
| 148 | г. Георгиевск, Маяковского, 144 | выполнение работ планируется в 2020-2024 гг. |
| 149 | г. Георгиевск, Маяковского, 171 | выполнение работ планируется в 2020-2024 гг. |
| 150 | г. Георгиевск, Маяковского, 173 | выполнение работ планируется в 2020-2024 гг. |
| 151 | г. Георгиевск, Маяковского, 175 | выполнение работ планируется в 2020-2024 гг. |
| 152 | г. Георгиевск, Маяковского, 177 | выполнение работ планируется в 2020-2024 гг. |
| 153 | г. Георгиевск, Маяковского, 179 | выполнение работ планируется в 2020-2024 гг. |
| 154 | г. Георгиевск, Маяковского, 181 | выполнение работ планируется в 2020-2024 гг. |
| 155 | г. Георгиевск, Маяковского, 227 | выполнение работ планируется в 2020-2024 гг. |
| 156 | г. Георгиевск, Мельничная, 10/1 | выполнение работ планируется в 2020-2024 гг. |
| 157 | г. Георгиевск, Мельничная, 10/2 | выполнение работ планируется в 2020-2024 гг. |
| 158 | г. Георгиевск, Мельничная, 2 | выполнение работ планируется в 2020-2024 гг. |
| 159 | г. Георгиевск, Мельничная, 4 | выполнение работ планируется в 2020-2024 гг. |
| 160 | г. Георгиевск, Мельничная, 4/2 | выполнение работ планируется в 2020-2024 гг. |
| 161 | г. Георгиевск, Мельничная, 6 | выполнение работ планируется в 2020-2024 гг. |
| 162 | г. Георгиевск, Мельничная, 6/1 | выполнение работ планируется в 2020-2024 гг. |
| 163 | г. Георгиевск, Минераловодский, 1 | выполнение работ планируется в 2020-2024 гг. |
| 164 | г. Георгиевск, Минераловодский, 3 | выполнение работ планируется в 2020-2024 гг. |
| 165 | г. Георгиевск, Минераловодский, 7 | выполнение работ планируется в 2020-2024 гг. |
| 166 | г. Георгиевск, Мира, 1 | выполнение работ планируется в 2020-2024 гг. |
| 167 | г. Георгиевск, Мира, 12 | выполнение работ планируется в 2020-2024 гг. |
| 168 | г. Георгиевск, Мира, 12/1 | выполнение работ планируется в 2020-2024 гг. |
| 169 | г. Георгиевск, Мира, 12/2 | выполнение работ планируется в 2020-2024 гг. |
| 170 | г. Георгиевск, Мира, 12/3 | выполнение работ планируется в 2020-2024 гг. |
| 171 | г. Георгиевск, Мира, 12/4 | выполнение работ планируется в 2020-2024 гг. |
| 172 | г. Георгиевск, Мира, 16 | выполнение работ планируется в 2020-2024 гг. |
| 173 | г. Георгиевск, Мира, 2 | выполнение работ планируется в 2020-2024 гг. |
| 174 | г. Георгиевск, Мира, 3 | выполнение работ планируется в 2020-2024 гг. |
| 175 | г. Георгиевск, Мира, 3/3 | выполнение работ планируется в 2020-2024 гг. |
| 176 | г. Георгиевск, Мира, 4 | выполнение работ планируется в 2020-2024 гг. |
| 177 | г. Георгиевск, Мира, 5 | выполнение работ планируется в 2020-2024 гг. |
| 178 | г. Георгиевск, Мира, 6 | выполнение работ планируется в 2020-2024 гг. |
| 179 | г. Георгиевск, Мира, 7 | выполнение работ планируется в 2020-2024 гг. |
| 180 | г. Георгиевск, Моисеенко, 1 | выполнение работ планируется в 2020-2024 гг. |
| 181 | г. Георгиевск, Моисеенко, 14 | выполнение работ планируется в 2020-2024 гг. |
| 182 | г. Георгиевск, Моисеенко, 3 | выполнение работ планируется в 2020-2024 гг. |
| 183 | г. Георгиевск, Однобокова, 21 | выполнение работ планируется в 2020-2024 гг. |
| 184 | г. Георгиевск, Однобокова, 26 | выполнение работ планируется в 2020-2024 гг. |
| 185 | г. Георгиевск, Октябрьская, 23 | выполнение работ планируется в 2020-2024 гг. |
| 186 | г. Георгиевск, Октябрьская, 24 | выполнение работ планируется в 2020-2024 гг. |
| 187 | г. Георгиевск, Октябрьская, 25 | выполнение работ планируется в 2020-2024 гг. |
| 188 | г. Георгиевск, Октябрьская, 42 | выполнение работ планируется в 2020-2024 гг. |
| 189 | г. Георгиевск, Октябрьская, 44 | выполнение работ планируется в 2020-2024 гг. |
| 190 | г. Георгиевск, Октябрьская, 52 | выполнение работ планируется в 2020-2024 гг. |
| 191 | г. Георгиевск, Октябрьская, 55 | выполнение работ планируется в 2020-2024 гг. |
| 192 | г. Георгиевск, Октябрьская, 65 | выполнение работ планируется в 2020-2024 гг. |
| 193 | г. Георгиевск, Октябрьская, 69 | выполнение работ планируется в 2020-2024 гг. |
| 194 | г. Георгиевск, Октябрьская, 71 | выполнение работ планируется в 2020-2024 гг. |
| 195 | г. Георгиевск, Октябрьская, 72/1 | выполнение работ планируется в 2020-2024 гг. |
| 196 | г. Георгиевск, Октябрьская, 77 | выполнение работ планируется в 2020-2024 гг. |
| 197 | г. Георгиевск, Октябрьская, 83 | выполнение работ планируется в 2020-2024 гг. |
| 198 | г. Георгиевск, Октябрьская, 81 | выполнение работ планируется в 2020-2024 гг. |
| 199 | г. Георгиевск, Октябрьская, 90/1 | выполнение работ планируется в 2020-2024 гг. |
| 200 | г. Георгиевск, Осенняя, 21 | выполнение работ планируется в 2020-2024 гг. |
| 201 | г. Георгиевск, Осенняя, 22 | выполнение работ планируется в 2020-2024 гг. |
| 202 | г. Георгиевск, Парковая, 1 | выполнение работ планируется в 2020-2024 гг. |
| 203 | г. Георгиевск, Парковая, 1/1 | выполнение работ планируется в 2020-2024 гг. |
| 204 | г. Георгиевск, Парковая, 1/2 | выполнение работ планируется в 2020-2024 гг. |
| 205 | г. Георгиевск, Парковая, 3 | выполнение работ планируется в 2020-2024 гг. |
| 206 | г. Георгиевск, Парковая, 5 | выполнение работ планируется в 2020-2024 гг. |
| 207 | г. Георгиевск, Парковая, 7 | выполнение работ планируется в 2020-2024 гг. |
| 208 | г. Георгиевск, Парковая, 9 | выполнение работ планируется в 2020-2024 гг. |
| 209 | г. Георгиевск, Парковая, 9/1 | выполнение работ планируется в 2020-2024 гг. |
| 210 | г. Георгиевск, Пионерская, 18 | выполнение работ планируется в 2020-2024 гг. |
| 211 | г. Георгиевск, Пионерская, 20 | выполнение работ планируется в 2020-2024 гг. |
| 212 | г. Георгиевск, Пионерская, 22 | выполнение работ планируется в 2020-2024 гг. |
| 213 | г. Георгиевск, Пионерская, 24 | выполнение работ планируется в 2020-2024 гг. |
| 214 | г. Георгиевск, Привольная, 25 | выполнение работ планируется в 2020-2024 гг. |
| 215 | г. Георгиевск, Пролетарская, 19 | выполнение работ планируется в 2020-2024 гг. |
| 216 | г. Георгиевск, Пушкина 31 | выполнение работ планируется в 2020-2024 гг. |
| 217 | г. Георгиевск, Пушкина, 29 | выполнение работ планируется в 2020-2024 гг. |
| 218 | г. Георгиевск, Пушкина, 33 | выполнение работ планируется в 2020-2024 гг. |
| 219 | г. Георгиевск, Пушкина, 44 | выполнение работ планируется в 2020-2024 гг. |
| 220 | г. Георгиевск, Пушкина, 47 | выполнение работ планируется в 2020-2024 гг. |
| 221 | г. Георгиевск, Пушкина, 56 | выполнение работ планируется в 2020-2024 гг. |
| 222 | г. Георгиевск, Пушкина, 58 | выполнение работ планируется в 2020-2024 гг. |
| 223 | г. Георгиевск, Пушкина, 64 | выполнение работ планируется в 2020-2024 гг. |
| 224 | г. Георгиевск, Пушкина, 76 | выполнение работ планируется в 2020-2024 гг. |
| 225 | г. Георгиевск, Пушкина, 78 | выполнение работ планируется в 2020-2024 гг. |
| 226 | г. Георгиевск, Пятигорская, 10 | выполнение работ планируется в 2020-2024 гг. |
| 227 | г. Георгиевск, Пятигорская, 8 | выполнение работ планируется в 2020-2024 гг. |
| 228 | г. Георгиевск, Салогубова, 5 | выполнение работ планируется в 2020-2024 гг. |
| 229 | г. Георгиевск, Светлая, 1 | выполнение работ планируется в 2020-2024 гг. |
| 230 | г. Георгиевск, Светлая, 3 | выполнение работ планируется в 2020-2024 гг. |
| 231 | г. Георгиевск, Сеченова, 3 | выполнение работ планируется в 2020-2024 гг. |
| 232 | г. Георгиевск, Советская, 18 | выполнение работ планируется в 2020-2024 гг. |
| 233 | г. Георгиевск, Советская, 20 | выполнение работ планируется в 2020-2024 гг. |
| 234 | г. Георгиевск, Советская, 22 | выполнение работ планируется в 2020-2024 гг. |
| 235 | г. Георгиевск, Строителей, 11 | выполнение работ планируется в 2020-2024 гг. |
| 236 | г. Георгиевск, Строителей, 13 | выполнение работ планируется в 2020-2024 гг. |
| 237 | г. Георгиевск, Строителей, 17 | выполнение работ планируется в 2020-2024 гг. |
| 238 | г. Георгиевск, Строителей, 19 | выполнение работ планируется в 2020-2024 гг. |
| 239 | г. Георгиевск, Строителей, 3 | выполнение работ планируется в 2020-2024 гг. |
| 240 | г. Георгиевск, Строителей, 5 | выполнение работ планируется в 2020-2024 гг. |
| 241 | г. Георгиевск, Строителей, 7 | выполнение работ планируется в 2020-2024 гг. |
| 242 | г. Георгиевск, Строителей, 7/1 | выполнение работ планируется в 2020-2024 гг. |
| 243 | г. Георгиевск, Строителей, 15 | выполнение работ планируется в 2020-2024 гг. |
| 244 | г. Георгиевск, Тронина, 10 | выполнение работ планируется в 2020-2024 гг. |
| 245 | г. Георгиевск, Тронина, 11 | выполнение работ планируется в 2020-2024 гг. |
| 246 | г. Георгиевск, Тронина, 12 | выполнение работ планируется в 2020-2024 гг. |
| 247 | г. Георгиевск, Тронина, 2 | выполнение работ планируется в 2020-2024 гг. |
| 248 | г. Георгиевск, Тронина, 2/1 | выполнение работ планируется в 2020-2024 гг. |
| 249 | г. Георгиевск, Тронина, 4 | выполнение работ планируется в 2020-2024 гг. |
| 250 | г. Георгиевск, Тронина, 7 | выполнение работ планируется в 2020-2024 гг. |
| 251 | г. Георгиевск, Тронина, 7/1, кор. 2 | выполнение работ планируется в 2020-2024 гг. |
| 252 | г. Георгиевск, Тронина, 7/1, кор. 1 | выполнение работ планируется в 2020-2024 гг. |
| 253 | г. Георгиевск, Тронина, 8 | выполнение работ планируется в 2020-2024 гг. |
| 254 | г. Георгиевск, Тургенева, 10 | выполнение работ планируется в 2020-2024 гг. |
| 255 | г. Георгиевск, Тургенева, 13 | выполнение работ планируется в 2020-2024 гг. |
| 256 | г. Георгиевск, Тургенева, 14 | выполнение работ планируется в 2020-2024 гг. |
| 257 | г. Георгиевск, Тургенева, 15 | выполнение работ планируется в 2020-2024 гг. |
| 258 | г. Георгиевск, Тургенева, 4 | выполнение работ планируется в 2020-2024 гг. |
| 259 | г. Георгиевск, Тургенева, 5 | выполнение работ планируется в 2020-2024 гг. |
| 260 | г. Георгиевск, Тургенева, 6 | выполнение работ планируется в 2020-2024 гг. |
| 261 | г. Георгиевск, Тургенева, 7 | выполнение работ планируется в 2020-2024 гг. |
| 262 | г. Георгиевск, Тургенева, 12 | выполнение работ планируется в 2020-2024 гг. |
| 263 | г. Георгиевск, Филатова, 11 | выполнение работ планируется в 2020-2024 гг. |
| 264 | г. Георгиевск, Филатова, 13/1 | выполнение работ планируется в 2020-2024 гг. |
| 265 | г. Георгиевск, Филатова, 5 | выполнение работ планируется в 2020-2024 гг. |
| 266 | г. Георгиевск, Филатова, 5/1 | выполнение работ планируется в 2020-2024 гг. |
| 267 | г. Георгиевск, Филатова, 5/2 | выполнение работ планируется в 2020-2024 гг. |
| 268 | г. Георгиевск, Филатова, 54/1 | выполнение работ планируется в 2020-2024 гг. |
| 269 | г. Георгиевск, Филатова, 56/2 | выполнение работ планируется в 2020-2024 гг. |
| 270 | г. Георгиевск, Филатова, 60 | выполнение работ планируется в 2020-2024 гг. |
| 271 | г. Георгиевск, Филатова, 60/1 | выполнение работ планируется в 2020-2024 гг. |
| 272 | г. Георгиевск, Филатова, 62 | выполнение работ планируется в 2020-2024 гг. |
| 273 | г. Георгиевск, Филатова, 7 | выполнение работ планируется в 2020-2024 гг. |
| 274 | г. Георгиевск, Филатова, 9 | выполнение работ планируется в 2020-2024 гг. |
| 275 | г. Георгиевск, Филатова, 9/1 | выполнение работ планируется в 2020-2024 гг. |
| 276 | г. Георгиевск, Фрунзе, 10 | выполнение работ планируется в 2020-2024 гг. |
| 277 | г. Георгиевск, Фрунзе, 2 | выполнение работ планируется в 2020-2024 гг. |
| 278 | г. Георгиевск, Фрунзе, 4 | выполнение работ планируется в 2020-2024 гг. |
| 279 | г. Георгиевск, Фрунзе, 6 | выполнение работ планируется в 2020-2024 гг. |
| 280 | г. Георгиевск, Фрунзе, 8 | выполнение работ планируется в 2020-2024 гг. |
| 281 | г. Георгиевск, Черняховского, 73 | выполнение работ планируется в 2020-2024 гг. |
| 282 | г. Георгиевск, Чугурина, 141 | выполнение работ планируется в 2020-2024 гг. |
| 283 | г. Георгиевск, Чугурина, 40 | выполнение работ планируется в 2020-2024 гг. |
| 284 | г. Георгиевск, Щербакова, 25 | выполнение работ планируется в 2020-2024 гг. |
| 285 | г. Георгиевск, Юго-Западный, 1 | выполнение работ планируется в 2020-2024 гг. |
| 286 | г. Георгиевск, Юго-Западный, 3 | выполнение работ планируется в 2020-2024 гг. |
| 287 | г. Георгиевск, Юго-Западный, 4 | выполнение работ планируется в 2020-2024 гг. |
| 288 | г. Георгиевск, Юго-Западный, 5 | выполнение работ планируется в 2020-2024 гг. |
| 289 | г. Георгиевск, Юго-Западный, 6 | выполнение работ планируется в 2020-2024 гг. |
| 290 | пос. Терский, 7 | выполнение работ планируется в 2020-2024 гг. |
| 291 | пос. Терский, 8 | выполнение работ планируется в 2020-2024 гг. |
| 292 | пос. Терский, 9 | выполнение работ планируется в 2020-2024 гг. |
| 293 | пос. Терский, 10 | выполнение работ планируется в 2020-2024 гг. |
| 294 | пос. Терский, 11 | выполнение работ планируется в 2020-2024 гг. |
| 295 | пос. Терский, 12 | выполнение работ планируется в 2020-2024 гг. |
| 296 | пос. Терский, 13 | выполнение работ планируется в 2020-2024 гг. |
| 297 | пос. Терский, 14 | выполнение работ планируется в 2020-2024 гг. |
| 298 | пос. Терский, 25 | выполнение работ планируется в 2020-2024 гг. |
| 299 | пос. Терский, 71 | выполнение работ планируется в 2020-2024 гг. |
| 300 | ст. Александрийская, пер. Комсомольский, 2 | выполнение работ планируется в 2020-2024 гг. |
| 301 | ст. Георгиевская, пер. Депутатский, 6 | выполнение работ планируется в 2020-2024 гг. |
| 302 | с. Краснокумское, ул. Кирова, 35 | выполнение работ планируется в 2020-2024 гг. |
| 303 | с. Краснокумское, ул. Кирова, 41 | выполнение работ планируется в 2020-2024 гг. |
| 304 | с. Краснокумское, ул. Кирова, 41/1 | выполнение работ планируется в 2020-2024 гг. |
| 305 | с. Краснокумское, ул. Кирова, 55 | выполнение работ планируется в 2020-2024 гг. |
| 306 | с. Краснокумское, ул. Кирпичная, 2 | выполнение работ планируется в 2020-2024 гг. |
| 307 | с. Краснокумское, пр. Хохлова, 1 | выполнение работ планируется в 2020-2024 гг. |
| 308 | с. Краснокумское, пер. Ставропольский, 17 | выполнение работ планируется в 2020-2024 гг. |
| 309 | с. Краснокумское, пер. Ставропольский, 19 | выполнение работ планируется в 2020-2024 гг. |
| 310 | с. Краснокумское, ул. Кирова, 33 | выполнение работ планируется в 2020-2024 гг. |
| 311 | с. Краснокумское, ул. Кирова, 37 | выполнение работ планируется в 2020-2024 гг. |
| 312 | с. Краснокумское, ул. Кирова, 37/2 | выполнение работ планируется в 2020-2024 гг. |
| 313 | с. Краснокумское, ул. Кирова, 37а | выполнение работ планируется в 2020-2024 гг. |
| 314 | с. Краснокумское, ул. Кирова, 39 | выполнение работ планируется в 2020-2024 гг. |
| 315 | с. Краснокумское, ул. Кирова, 41/2 | выполнение работ планируется в 2020-2024 гг. |
| 316 | с. Краснокумское, ул. Тополиная, 1 | выполнение работ планируется в 2020-2024 гг. |
| 317 | с. Краснокумское, ул. Тополиная, 2 | выполнение работ планируется в 2020-2024 гг. |
| 318 | с. Краснокумское, ул. Тополиная, 3 | выполнение работ планируется в 2020-2024 гг. |
| 319 | с. Краснокумское, ул. Тополиная, 4 | выполнение работ планируется в 2020-2024 гг. |
| 320 | с. Краснокумское, ул. Кирпичная, 4 | выполнение работ планируется в 2020-2024 гг. |
| 321 | ст. Лысогорская, ул. Кооперативная, 42 | выполнение работ планируется в 2020-2024 гг. |
| 322 | ст. Лысогорская, ул. Кооперативная, 52 | выполнение работ планируется в 2020-2024 гг. |
| 323 | ст. Лысогорская, ул. Кооперативная, 81 | выполнение работ планируется в 2020-2024 гг. |
| 324 | ст. Лысогорская, ул. Кооперативная, 83 | выполнение работ планируется в 2020-2024 гг. |
| 325 | ст. Лысогорская, ул. Ленина, 68А | выполнение работ планируется в 2020-2024 гг. |
| 326 | ст. Лысогорская, ул. Ленина, 68 | выполнение работ планируется в 2020-2024 гг. |
| 327 | ст. Лысогорская, ул. Советская, 73 | выполнение работ планируется в 2020-2024 гг. |
| 328 | ст. Лысогорская, ул. Толстова, 26 | выполнение работ планируется в 2020-2024 гг. |
| 329 | ст. Незлобная, ул. Ленина, 1 А | выполнение работ планируется в 2020-2024 гг. |
| 330 | ст. Незлобная, ул. Ленина, 3 | выполнение работ планируется в 2020-2024 гг. |
| 331 | ст. Незлобная, ул. Ленина, 3 А | выполнение работ планируется в 2020-2024 гг. |
| 332 | ст. Незлобная, ул. Юбилейная, 135 | выполнение работ планируется в 2020-2024 гг. |
| 333 | ст. Незлобная, ул. Юбилейная, 137 | выполнение работ планируется в 2020-2024 гг. |
| 334 | ст. Незлобная, ул. Юбилейная, 139 | выполнение работ планируется в 2020-2024 гг. |
| 335 | ст. Незлобная, ул. Юбилейная, 141 | выполнение работ планируется в 2020-2024 гг. |
| 336 | ст. Незлобная, ул. Федорова, 42 | выполнение работ планируется в 2020-2024 гг. |
| 337 | ст. Незлобная, ул. Юбилейная, 113 | выполнение работ планируется в 2020-2024 гг. |
| 338 | ст. Незлобная, ул. Юбилейная, 115 | выполнение работ планируется в 2020-2024 гг. |
| 339 | ст. Незлобная, ул. Юбилейная, 117 | выполнение работ планируется в 2020-2024 гг. |
| 340 | ст. Незлобная, ул. Юбилейная, 117 А | выполнение работ планируется в 2020-2024 гг. |
| 341 | ст. Незлобная, ул. Ленина, 292 | выполнение работ планируется в 2020-2024 гг. |
| 342 | ст. Незлобная, ул. Широкоподкумская, 2А | выполнение работ планируется в 2020-2024 гг. |
| 343 | ст. Незлобная, ул. Матросова, 174 | выполнение работ планируется в 2020-2024 гг. |
| 344 | ст. Незлобная, ул. Матросова, 176 | выполнение работ планируется в 2020-2024 гг. |
| 345 | ст. Незлобная, ул. Степная, 227 | выполнение работ планируется в 2020-2024 гг. |
| 346 | ст. Незлобная, Ж/Д, 10 | выполнение работ планируется в 2020-2024 гг. |
| 347 | ст. Незлобная, ул. Набережная, 18 | выполнение работ планируется в 2020-2024 гг. |
| 348 | ст. Незлобная, пер. Виноградный, 2 | выполнение работ планируется в 2020-2024 гг. |
| 349 | ст. Незлобная, Нефтекачка, 1 | выполнение работ планируется в 2020-2024 гг. |
| 350 | ст. Незлобная, Нефтекачка, 2 | выполнение работ планируется в 2020-2024 гг. |
| 351 | с. Новозаведенное, ул. Шоссейная, 49 | выполнение работ планируется в 2020-2024 гг. |
| 352 | с. Обильное, ул. 60 лет Октября, 1 | выполнение работ планируется в 2020-2024 гг. |
| 353 | с. Обильное, ул. 60 лет Октября, 2 | выполнение работ планируется в 2020-2024 гг. |
| 354 | с. Обильное, ул. 60 лет Октября, 3 | выполнение работ планируется в 2020-2024 гг. |
| 355 | с. Обильное, ул. 60 лет Октября, 4 | выполнение работ планируется в 2020-2024 гг. |
| 356 | с. Обильное, ул. 60 лет Октября, 5 | выполнение работ планируется в 2020-2024 гг. |
| 357 | с. Обильное, ул. Гоголя, 31 | выполнение работ планируется в 2020-2024 гг. |
| 358 | с. Обильное, ул. Гоголя, 33 | выполнение работ планируется в 2020-2024 гг. |
| 359 | с. Обильное, ул. Новая стройка, 4 | выполнение работ планируется в 2020-2024 гг. |
| 360 | с. Обильное, ул. Новая стройка, 6 | выполнение работ планируется в 2020-2024 гг. |
| 361 | пос. Новоульяновский, ул. Кооперативная, 2 | выполнение работ планируется в 2020-2024 гг. |
| 362 | пос. Новоульяновский, ул. Кооперативная, 4 | выполнение работ планируется в 2020-2024 гг. |
| 363 | пос. Новоульяновский, ул. Кооперативная, 6 | выполнение работ планируется в 2020-2024 гг. |
| 364 | пос. Новоульяновский, ул. Кооперативная, 8 | выполнение работ планируется в 2020-2024 гг. |
| 365 | пос. Новоульяновский, ул. Школьная, 17 | выполнение работ планируется в 2020-2024 гг. |
| 366 | пос. Новоульяновский, ул. Школьная, 19 | выполнение работ планируется в 2020-2024 гг. |
| 367 | пос. Новоульяновский, ул. Школьная, 25 | выполнение работ планируется в 2020-2024 гг. |
| 368 | пос. Новоульяновский, ул. Школьная, 27 | выполнение работ планируется в 2020-2024 гг. |
| 369 | ст. Урухская, ул. Школьная, 36 | выполнение работ планируется в 2020-2024 гг. |
| 370 | пос. Нижнезольский, ул. Школьная, 5 | выполнение работ планируется в 2020-2024 гг. |
| 371 | пос. Нижнезольский, ул. Школьная, 7 | выполнение работ планируется в 2020-2024 гг. |
| 372 | пос. Нижнезольский, ул. Школьная, 9 | выполнение работ планируется в 2020-2024 гг. |
| 373 | пос. Нижнезольский, пер. Пионерский, 3 | выполнение работ планируется в 2020-2024 гг. |

Окончательный адресный перечень дворовых территорий и внутриквартальных проездов к многоквартирным домам  Георгиевского городского округа, подлежащих благоустройству, утверждается после проведения общественного обсуждения проекта подпрограммы «Благоустройство дворовых территорий и территорий общего пользования Георгиевского городского округа Ставропольского края» муниципальной программы Георгиевского городского округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды».

|  | Приложение 6 к подпрограмме «Благоустройство дворовых территорий и территорий общего пользования Георгиевского городского округа Ставропольского края» муниципальной программы Георгиевского городского округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды» (в редакции постановления администрации Георгиевского городского округа Ставропольского края от 2019 г. № ) |  |
| --- | --- | --- |

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного

строительства) и земельных участков, находящихся в собственности

(пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,

которые подлежат благоустройству не позднее последнего года реализации

федерального проекта за счет средств указанных лиц в соответствии с

требованиями утвержденных в Георгиевском городском округе

Ставропольского края правил благоустройства территории

|  | Адрес (местоположение) объекта | Наименование юридического лица (индивидуального предпринимателя), в собственности которого находится объект |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| … |  |  |

Приложение 3

к муниципальной программе Георгиевского городского округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды»

(в редакции постановления администрации

Георгиевского городского округа

Ставропольского края

от                2019 г. №        )

- СВЕДЕНИЯ

о составе, значениях и взаимосвязи показателей муниципальной программы Георгиевского городского округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды»

| - №№ п/п | - Наименование цели, задач, индикаторов их достижения | - Единица измерения | - Значение показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Ответственный исполнитель, соисполнитель |  |  |  |  |  |  | - Код целевой статьи бюджетной классификации расходов (ресурсное обеспечение), источник информации (индикатор достижения) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - 2018 - (отчет) | - 2019 | - 2020 | - 2021 |  | - 2022 |  | - 2023 |  |  |  | - 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 |  | - 8 |  |  |  |  |  |  |  |  | - 9 |  |  |  |  |  |  | - 10 |  |
| - 1. | Программа «Формирование современной городской среды» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Финансовое обеспечение муниципальной программы, в т.ч. | - тыс. руб. | 61147,86 | 198426,48 | 0,00 | 0,00 |  | 63157,89 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 0800000000 |  |
|  | - средства федерального бюджета, | - тыс. руб. | 48985,47 | 55302,27 | 0,00 | 0,00 |  | 56400,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - ответственному исполнителю | тыс. руб. | 48985,47 | 55302,27 | 0,00 | 0,00 |  | 56400,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | - УЖКХ ГГО СК |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - средства краевого бюджета, | - тыс. руб. | 9105,00 | 37034,39 | 0,00 | 0,00 |  | 3600,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - ответственному исполнителю | тыс. руб. | 9105,00 | 37034,39 | 0,00 | 0,00 |  | 3600,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | - УЖКХ ГГО СК |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - средства местного бюджета, | тыс. руб. | 3057,39 | 106089,82 | 0,00 | 0,00 |  | 3157,89 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - ответственному исполнителю | - тыс. руб. | 3057,39 | 106089,82 | 0,00 | 0,00 |  | 3157,89 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | - УЖКХ ГГО СК |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - в т.ч. средства инвестиционного характера | - тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | - Средства участников программы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.1. | - Цель: повышение уровня благоустройства нуждающихся в благоустройстве дворовых территорий и территорий общего пользования Георгиевского городского округа Ставропольского края |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Доля благоустроенных территорий, прилегающих к многоквартирным домам, расположенным на территории Георгиевского городского округа Ставропольского края, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам, расположенным на территории Георгиевского городского округа Ставропольского края | - процент | - 0,0 | - 0,0 | - 0,0 |  | - 0,0 |  | - 100,0 |  |  |  | - 0,0 |  |  | - 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | - А/В*100, где: А – количество благоустроенных дворовых территорий и внутриквартальных проездов к многоквартирным домам; В – общее количество дворовых территорий и внутриквартальных проездов к многоквартирным домам, подлежащих благоустройству |  |
|  | - Доля благоустроенных общественных территорий в общем количестве общественных территорий, подлежащих благоустройству в Георгиевском городском округе Ставропольского края | - процент | - 100,0 | - 100,0 | - 0,0 |  | - 0,0 |  | - 100,0 |  |  |  | - 0,0 |  |  | - 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | - А/В*100, где: А – количество благоустроенных общественных территорий; В – общее количество общественных территорий, подлежащих благоустройству |  |
|  | - Доля вовлеченных заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий и территорий общего пользования Георгиевского городского округа Ставропольского края | - процент | - 0,0 | - 50,0 | - 0,0 |  | - 0,0 |  | - 50,0 |  |  |  | - 0,0 |  |  | - 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | - А/В*100, где: А – количество вовлеченных заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий и территорий общего пользования; В – общее количество заинтересованных граждан, организаций в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий и территорий общего пользования |  |
| - 1.2. | - Цель: создание условий для повышения качества и комфорта на территории Георгиевского городского округа Ставропольского края |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Доля фактической обеспеченности населения благоустроенными территориями | - процент | - 0,00 | - 21,9 | - 0,00 |  | - 0,00 |  | - 0,00 |  |  | - 0,00 |  |  |  | - 0,00 |  |  |  |  |  | - А/В*100, где: А – количество граждан обеспеченных благоустроенными территориями; В – общее количество граждан, проживающих на территории города Георгиевска |  |  |  |
| - 2. | - Подпрограмма «Благоустройство дворовых территорий и территорий общего пользования Георгиевского городского округа Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Финансовое обеспечение муниципальной подпрограммы, в т.ч. | - тыс. руб. | 61147,86 | 98426,48 | 0,00 |  | 0,00 |  | 63157,89 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | - 08 1 00 00000 |  |
|  | - средства федерального бюджета, | - тыс. руб. | 48985,47 | 55302,27 | 0,00 |  | 0,00 |  | 56400,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - УЖКХ ГГО СК |  |  |  |  |
|  | - ответственному исполнителю | тыс. руб. | 48985,47 | 55302,27 | 0,00 |  | 0,00 |  | 56400,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - средства краевого бюджета, | - тыс. руб. | 9105,00 | 37034,39 | 0,00 |  | 0,00 |  | 3600,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - УЖКХ ГГО СК |  |  |  |  |
|  | - ответственному исполнителю | тыс. руб. | 9105,00 | 37034,39 | 0,00 |  | 0,00 |  | 3600,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - средства местного бюджета, | тыс. руб. | 3057,39 | 6089,82 | 0,00 |  | 0,00 |  | 3157,89 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - ответственному исполнителю | - тыс. руб. | 3057,39 | 6089,82 | 0,00 |  | 0,00 |  | 3157,89 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | - УЖКХ ГГО СК |  |  |  |  |
| - 2.1. | - Задача: обеспечение мероприятий по благоустройству дворовых территорий и территорий общего пользования Георгиевского городского округа Ставропольского края |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Количество дворов многоквартирных домов, отремонтированных и благоустроенных в ходе реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий Георгиевского городского округа | - штук | - 0 | - 0 | - 0 |  | - 0 |  | - 10 |  |  | - 0 |  |  |  | - 0 |  |  |  |  |  |  | - статистические данные |  |  |
|  | Процент площади благоустраиваемой муниципальной территории общего пользования Георгиевского городского округа | % | 70,05 | 29,95 | 0 |  | 0 |  | 20 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | - А/В*100, где: А – количество благоустроенных общественных территорий; В – общее количество общественных территорий, подлежащих благоустройству |  |  |
|  | - Число вовлеченных заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий и территорий общего пользования Георгиевского городского округа | - человек | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1000 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | - статистические данные |  |  |
|  | - Объем привлеченных из краевого и федерального бюджетов субсидий и иных межбюджетных трансфертов на 1 рубль средств бюджета Георгиевского городского округа Ставропольского края, выделяемых на софинансирование мероприятий подпрограмм Программы | - рублей | - 19,00 | - 15,16 | - 0,00 |  | - 0,00 |  | - 19,00 |  |  |  | - 0,00 |  |  | - 0,00 |  |  |  |  |  |  | - А/В, где: А – привлеченные из краевого и федерального бюджетов субсидии и иных межбюджетных трансфертов; В – средства бюджета Георгиевского городского округа Ставропольского края, выделяемых на софинансирование мероприятий подпрограмм Программы |  |  |
|  | - Мероприятие: создание комфортной городской среды, улучшение состояния дворовых территорий и территорий общего пользования Георгиевского городского округа Ставропольского края |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Финансовое обеспечение муниципальной подпрограммы, в т.ч. | - тыс. руб. | 61147,86 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 63157,89 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 08 1 01 00000 |
|  | - на благоустройство дворовых территорий | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 42105,27 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - на благоустройство территорий общего пользования | тыс. руб. | 61147,86 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 21052,62 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - средства федерального бюджета, | - тыс. руб. | 48985,47 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 56400,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - УЖКХ ГГО СК |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - ответственному исполнителю | тыс. руб. | 48985,47 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 56400,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - на благоустройство дворовых территорий | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 37600,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - на благоустройство территорий общего пользования | тыс. руб. | 48985,47 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 18800,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - средства краевого бюджета, | - тыс. руб. | 9105,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 3600,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - УЖКХ ГГО СК |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - ответственному исполнителю | тыс. руб. | 9105,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 3600,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - на благоустройство дворовых территорий | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 2400,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - на благоустройство территорий общего пользования | тыс. руб. | 9105,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 1200,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - средства местного бюджета, | тыс. руб. | 3057,39 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 3157,89 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - УЖКХ ГГО СК |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - ответственному исполнителю | - тыс. руб. | 3057,39 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 3157,89 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - на благоустройство дворовых территорий | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 2105,27 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - на благоустройство территорий общего пользования | тыс. руб. | 3057,39 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 1052,62 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Мероприятие: формирование современной городской среды в Георгиевском городском округе Ставропольского края |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Финансовое обеспечение муниципальной подпрограммы, в т.ч. | - тыс. руб. | 0,00 | 37208,36 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 08 1 01 00000 |
|  | - средства федерального бюджета, | - тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - УЖКХ ГГО СК |  |  |  |  |  |  |
|  | - ответственному исполнителю | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - средства краевого бюджета, | - тыс. руб. | 0,00 | 34397,94 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - УЖКХ ГГО СК |  |  |  |  |  |  |
|  | - ответственному исполнителю | тыс. руб. | 0,00 | 34397,94 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - средства местного бюджета, | тыс. руб. | 0,00 | 2810,42 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - УЖКХ ГГО СК |  |  |  |  |  |  |
|  | - ответственному исполнителю | - тыс. руб. | 0,00 | 2810,42 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Мероприятие: реализация регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Финансовое обеспечение муниципальной подпрограммы, в т.ч. | - тыс. руб. | 0,00 | 61218,12 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 08 1 F2 00000 |
|  | - средства федерального бюджета, | - тыс. руб. | 0,00 | 55302,26 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - УЖКХ ГГО СК |  |  |  |  |  |  |
|  | - ответственному исполнителю | тыс. руб. | 0,00 | 55302,26 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - средства краевого бюджета, | - тыс. руб. | 0,00 | 2636,45 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - УЖКХ ГГО СК |  |  |  |  |  |  |
|  | - ответственному исполнителю | тыс. руб. | 0,00 | 2636,45 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - средства местного бюджета, | тыс. руб. | 0,00 | 3279,41 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - УЖКХ ГГО СК |  |  |  |  |  |  |
|  | - ответственному исполнителю | - тыс. руб. | 0,00 | 3279,41 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 3. | - Подпрограмма «Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Финансовое обеспечение муниципальной подпрограммы, в т.ч. | - тыс. руб. | 0,00 | 100000,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0820000000 |
|  | - средства федерального бюджета, | - тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - УЖКХ ГГО СК |  |  |  |  |  |
|  | - ответственному исполнителю | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - средства краевого бюджета, | - тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - УЖКХ ГГО СК |  |  |  |  |  |
|  | - ответственному исполнителю | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - средства местного бюджета, | тыс. руб. | 0,00 | 100000,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - УЖКХ ГГО СК |  |  |  |  |  |
|  | - ответственному исполнителю | - тыс. руб. | 0,00 | 100000,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - в т.ч. средства инвестиционного характера | - тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | - Средства участников программы |  |  |  |  |  |
| - 3.1. | - Задача: обеспечение мероприятий по благоустройству территорий общего пользования Георгиевского городского округа Ставропольского края |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Фактическая обеспеченность населения благоустроенными территориями Георгиевского городского округа Ставропольского края | % | 0 | 21,9 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - статистические данные |
|  | - Число вовлеченных заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий общего пользования Георгиевского городского округа | - человек | 0 | 1000 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - статистические данные |
|  | - Мероприятие: поддержка реализации проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Финансовое обеспечение муниципальной подпрограммы, в т.ч. | - тыс. руб. | 0,00 | 100000,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0820100000 |
|  | - на благоустройство территорий общего пользования | тыс. руб. | 0,00 | 100000,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - средства федерального бюджета, | - тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - УЖКХ ГГО СК |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - ответственному исполнителю | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - на благоустройство территорий общего пользования | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - средства краевого бюджета, | - тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - УЖКХ ГГО СК |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - ответственному исполнителю | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - на благоустройство территорий общего пользования | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - средства местного бюджета, | тыс. руб. | 0,00 | 100000,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - в т.ч. предусмотренные: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - УЖКХ ГГО СК |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - ответственному исполнителю | - тыс. руб. | 0,00 | 100000,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - на благоустройство территорий общего пользования | тыс. руб. | 0,00 | 100000,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - в т.ч. средства инвестиционного характера | - тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | - средства участников программы |  |  |  |  |  |  |  |

Председатель Думы

Георгиевского городского округа

Ставропольского края                                                                                                                                      А.М.Стрельников