ПАСПОРТ

общественно значимого проекта по благоустройству сельских территорий, заявляемого для участия в софинансировании в 2024 году

администрация Георгиевского городского округа Ставропольского края

(полное  наименование органа местного самоуправления)

- I. Общая характеристика общественно значимого проекта по благоустройству сельских территорий, заявляемого для участия в софинансировании (далее — Проект)

| Наименование Проекта | Обустройство площадок накопления твердых коммунальных отходов в станице Урухской и поселке Нижнезольском Георгиевского городского округа Ставропольского края |
| --- | --- |
| Направление реализации Проекта | Обустройство площадок накопления твердых коммунальных отходов |
| Количественные показатели (показатель) результатов Проекта по объектам и мероприятиям, включенным в проект | площадки накопления твердых коммунальных отходов — 28 шт |
| Адрес или описание местоположения | Ставропольский край, Георгиевский городской округ, станица Урухская; Ставропольский край, Георгиевский городской округ, поселок Нижнезольский; |
| ОКТМО населенного пункта | станица Урухская — 07707000216, поселок Нижнезольский — 07707000146 |
| Численность населения на 1 января года подачи заявки в населенных пунктах, в котором реализуется Проект, чел. | станица Урухская — 2 721, поселок Нижнезольский — 1081 |
| Благоустраиваемая площадь, на которой реализуется Проект, кв.м. | 430 |
| Описание состава инициативной группы | Настоящий общественно значимый проект по благоустройству сельских территорий «Обустройство площадок накопления твердых коммунальных отходов в станице Урухской и поселке Нижнезольском Георгиевского городского округа Ставропольского края», предлагаемый к общественному обсуждению сформирован на основании инициативного проекта «Обустройство площадок накопления твердых коммунальных отходов в станице Урухской и поселке Нижнезольском», внесенный инициативной группой жителей станицы Урухской и поселка Нижнезольского. Представитель инициативной группы — Щигот Светлана Евгеньевна. |
| Продолжительность реализации Проекта (количество месяцев) | 4 месяца |
| Планируемая дата начала и дата окончания реализации Проекта | дата начала — 01.06.2024 дата окончания- 30.09.2024 |
| Общие расходы по Проекту, тыс. рублей: | 1 793,83 |
| в том числе за счет средств: | х |
| государственной поддержки (федерального и регионального бюджетов) | 1 255,68 |
| местного бюджета | 338,77 |
| внебюджетных источников (вклад граждан, индивидуальных предпринимателей, общественных организаций, юридических лиц) (обязательное условия) | 199,38 |
| из них: вклад граждан, тыс.руб.: | 20,00 |
| денежные средства | 179,38 |

Целевая группа:

| Количество человек, которые получат пользу от реализации проекта, человек | 3802 |
| --- | --- |
| Доля граждан, которые станут регулярными потребителями результатов реализации проекта, в общей численности граждан проживающих в населенном пункте, процентов | 100 |

II. Описание Проекта

2.1. Станица Урухская и поселок Нижнезольский Георгиевского городского округа с общей численность населения 3620 человек расположены на соседних территориях. До настоящего времени в населенных пунктах осуществляется подворовой бестарный (мешковый) сбор и вывоз твердых коммунальных отходов (далее — ТКО). Согласно действующего графика сбор мусора осуществляется один раз в неделю. Оборудованные в соответствии с санитарными нормами контейнерные площадки отсутствуют. Такой способ сбора мусора как создает неудобства для граждан, так и является причиной образования несанкционированных свалок отходов на открытом грунте. В связи с этим, актуальным является вопрос перехода на контейнерный способ сбора ТКО и обустройства контейнерных площадок в соответствии с санитарными требованиями.

Проектом предлагается создание контейнерных площадок с водонепроницаемым основанием и металлическим ограждением в количестве 28 шт, в том числе:

- в ст. Урухской на ул. Связи, ул. Продольной, ул. Школьной, ул. Пионерской, ул. 8 Марта, ул. Ленина, ул. Садовой, ул. Зольской, ул. Лермонтова, ул. Кирова, пер. Зеленом — 23 шт,

- в пос. Нижнезольском на ул. Строителей, ул. Школьной, ул. Зольской, ул. Подгорной, ул. Победы — 5 шт.

Также предусмотрено приобретение и установка на площадках металлических контейнеров в количестве 31 шт и информационных табличек.

2.2. Календарный план реализации мероприятий проекта

| Наименование мероприятия (указываются только те мероприятия, которые реализуются в рамках проекта) | Сроки реализации | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- |
| Подготовительные работы: (проектные, изыскательские) | - | - |
| Ремонтно-строительные работы: | июнь, июль 2024 г | управление по делам территорий администрации Георгиевского городского округа Ставропольского края |
| Приобретение оборудования (описать подробно): металлических контейнеров, информационных табличек | август 2024 г | управление по делам территорий администрации Георгиевского городского округа Ставропольского края |
| Прочая деятельность (указать наименование): установка контейнеров, монтаж информационных табличек | сентябрь 2024 г | управление по делам территорий администрации Георгиевского городского округа Ставропольского края |

2.3. Смета расходов по проекту

| Статьи сметы (подробно) | Запрашиваемые средства государственной поддержки, тыс. рублей | Вклад инициатора проекта (местный бюджет, внебюджетные источники), тыс. рублей | Общие расходы по проекту, тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- |
| Согласно сметной документации | 1 255,68 | 538,15 | 1 793,83 |

Разработчик проекта:

Управление по делам территорий администрации Георгиевского городского округа Ставропольского края,  357820, Ставропольский край, г. Георгиевск, пл. Победы, д. 1, помещение 44, контактный тел. 8(87951)2-40-85.

В соответствии с приложением № 7 к Государственной программе Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий»

Указывается краткое наименование: детская площадка, спортивная площадка, зона отдыха, площадка для лиц с ограниченными возможностями здоровья, освещение территории, подсветка зданий, пешеходный тротуар, велосипедная дорожка, автомобильная парковка, велосипедная парковка, ремонт дороги, ограждение, оформление фасада, ливневый сток, колодец, колонка, площадка накопления твердых коммунальных отходов, природный ландшафт, водоем, памятник.

а) население муниципального образования, которое может быть представлено органами территориального общественного самоуправления, общественными организациями и объединениями; б) хозяйствующие субъекты, осуществляющие деятельность на территории соответствующего муниципального образования; в) бюджетные учреждения, в том числе в сфере образования, здравоохранения, культуры, социальной защиты, физической культуры и спорта, общественные организации и иные некоммерческие организации.